Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2023 № 365

р.п. Хвойная

Об утверждении Плана  мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023- 2025 год

В целях выполнения указа губернатора  Новгородской области  от  16.03.2023 года № 137  «О мерах по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Новгородской области на период 2023-2025 годов», Администрация Хвойнинского муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению (далее- План).

2. Ответственными за выполнение Плана назначить отдел сельского хозяйства и продовольствия комитета экономики и сельского хозяйства, Глав территориальных отделов Администрации Хвойнинского муниципального округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа Загуляеву Д.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                             С.А.Новоселова

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2025 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения | Особенности проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования территории в границах муниципального округа, заросшей борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и анализ данных, полученных в результате обследования) | - | ежегодно | Составление паспорта засоренности территории борщевиком Сосновского | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа, территориальные отделы сельских территорий муниципального округа |
| 2 | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Постоянно в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа, в информационно-коммуникационной сети «Интернет», распространение наглядной агитации |  |
| 3 | Рейдовые мероприятия | По итогам картирования | Апрель-сентябрь | Проведение рейдовых мероприятий с целью активизации борьбы с борщевиком Сосновского собственников земельных участков | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа, территориальные отделы сельских территорий муниципального округа |
| 4 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, скашивание побегов) | По итогам картирования | Апрель-сентябрь (ежегодно) |  | Правообладатели и арендаторы земельных участков |
| 5 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам картирования | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Администрация Хвойнинского муниципального округа, комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа, территориальные отделы сельских территорий муниципального округа |
| 6 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (скашивание) | По итогам картирования в кадастровых кварталах согласно приложению 1 | Май-сентябрь |  | ГОКУ Новгородавтодор |
| 7 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам картирования | Апрель-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Правообладатель и арендаторы земельных участков |
| 8 | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | По итогам картирования | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Вспашка с последующим возделывание сельскохозяйственных культур | Правообладатель и арендаторы земельных участков |