Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2023 № 417

р.п. Хвойная

О весеннем благоустройстве территории

р.п. Хвойная

В соответствии с  п. 25, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы  Хвойнинского муниципального округа от 27.05.2022  года  № 204  «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Хвойнинского городского поселения», Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести работы  в 2023 году по весеннему благоустройству  территории р.п. Хвойная  в следующем порядке:

1.1. Юридическим лицам, учреждениям, организациям независимо от их форм собственности рекомендовать:

- организовать уборку и вывоз мусора, отходов после таяния снега на собственных и  прилегающих территориях за счёт собственных средств;

-  осуществлять  регулярную уборку  собственной территории  от мусора, песка;

- содержать в чистоте и технически исправном состоянии контейнерные площадки;

- выполнять отвод дождевых и талых вод, в сухую погоду полив территории для уменьшения пылеобразования;

- обеспечить сохранность зелёных насаждений и уход за ними;

- выполнять восстановление территории после проведения земляных работ;

- содержать в технически исправном состоянии входы в здания, при необходимости  выполнить ремонт кровель, отмостки, фасадов зданий;

- малые архитектурные формы, объекты рекламы и наружного освещения, киоски  содержать в технически исправном состоянии.

2. Провести  общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству мест общего пользования  в установленные сроки, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Поручить комитету городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа довести до сведения граждан об ответственности за складирование мусора на муниципальной общественной территории после указанных сроков уборки мусора с улиц согласно утвержденному графику.

2.1. Утвердить график вывоза весеннего мусора на территории р.п. Хвойная согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2.Рекомендовать:

2.2.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы собственности, физическим лицам, имеющим в собственности, пользовании, аренде или хозяйственном ведении, оперативном управлении здания, сооружения, имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, принять активное участие в общегородских мероприятиях, обеспечить приведение собственных и прилегающих  территорий в надлежащее санитарное состояние.

2.2.2. Организациям, расположенным на территории р.п. Хвойная, имеющим закреплённые участки на мемориальном комплексе, выполнить необходимые согласованные работы в срок до   05.05.2023  года  согласно, приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Комитету городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа:

3.1. Осуществлять контроль  за выполнением рейсов по вывозу мусора на полигон твердых коммунальных отходов;

3.2. Назначить координатором по организации и проведению общегородских субботников,  председателя комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа В.В. Азоркина.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя Главы   Администрации  Хвойнинского муниципального  округа М.С. Ермолина.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                             С.А.Новоселова

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального    округа

от  04.04.2023  № 417

План работы

по проведению общегородских субботников

| № п/п | Наименование |  |  | Исполнитель |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушаверское направление уборка листвы, пластика, мусора |  |  | МАОУСШ № 1 им. А.М.Денисова |  | До 10.05.2023 |
| 2. | Уборка прилегающей территории до аптеки |  |  | МБУК ЦКДО «Гармония» Е.А. Бойцова |  | До 26.04.2023 |
| 3. | Уборка прилегающей территории вокруг здания |  |  | Казначейство, учреждение юстиции Т.А.Тарасова Т.А.Павлушина |  | До 26.04.2023 |
| 4. | Уборка прилегающей территории, тротуара |  |  | МАОУДО «ДДТ» С.А.Иванова |  | До 25.04.2023 |
| 5. | ул. Вокзальная уборка прилегающей территории |  |  | МБУК «Хвойнинская централизованная библиотечная система Хвойнинского муниципального округа» М.В.Ольховская |  | До 15.05.2023 |
| 6. | Здания РАЙПО, магазинов уборка песка, мусора, покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы |  |  | Хвойнинское РАЙПО Л.В.Ильина ( по согласованию) |  | До 26.04.2023 |
| 7. | Центральный парк уборка листвы, мусора |  |  | Администрация Хвойнинского муниципального округа |  | До 25.04.2023 |
| 8. | Сквер по ул. Победы уборка листвы, мусора |  |  | МАОУСШ № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная В.А.Шумейко |  | До 28.04.2023 |
| 9. | Сквер от ул. Пионерская до ул. Денисова уборка листвы, мусора |  |  | Хвойнинское РАЙПО Л.В.Ильина ( по согласованию) |  | До 16.05.2023 |
| 10. | Сквер от ул. Денисова до ул. Вокзальная уборка листвы, мусора, полоса отвода около локомотивного депо |  |  | Оборотное Депо ТЧ-21 М.А.Петров ООО «ЛокоТех-сервис» Г.А.Алексеев ( по согласованию) |  | До 16.05.2023 |
| 11. | Полоса отвода уборка листвы, мусора |  |  | ж/д организации И.И.Тимофеева ( по согласованию) |  | До 16.05.2023 |
| 12. | Центр культурного развития уборка прилегающей территории, у памятного камня |  |  | Заведующий ЦКР п. Хвойная Е.А.Тихомирова |  | До 15.05.2023 |
| 13. | Ул. Красных Зорь уборка прилегающей территории |  |  | Сбербанк Н.В.Павлова (по согласованию) |  | До 26.04.2023 |
| 14. | Уборка прилегающей территории, стоянки автотранспорта |  |  | Хвойнинский филиал ООО «Мошенского ПАТП» Б.Г.Землемеров (по согласованию) |  | До 10.05.2023 |
| 15. | Уборка погрузочной стоянки по ул. Вокзальная, напротив д.17, 18 прилегающей территории ЗАО «НОРД» |  |  | ЗАО «НОРД» А.В.Алексеев ( по согласованию) |  | До 15.05.2023 |
| 16. | От пешеходного моста до дома 1-а по ул. Вокзальная уборка мусора, пластика |  |  | ОДПОУ-6 Автоотряд Д.А.Загуменнов А.А.Загуменнов (по согласованию) |  | До 15.05.2023 |
| 17. | ПЧ-30 полоса отвода по ул. Вокзальная, ул. Линейная уборка мусора, пластика |  |  | Хвойнинская дистанция пути Алиев А.А. ( по согласованию) |  | До 15.05.2023 |
| 18. | Ул. Васильева, пешеходный мост ул. Васильева уборка мусора, пластика |  |  | МБУ «Хвойнинское городское хозяйство» И.Н. Перевалова |  | До 25.04.2023 |
| 19. | Сквер влюбленных, ул. Красноармейская уборка листвы, пластика, мусора |  |  | МБУ «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района» А.А.Иванов |  | До 25.04.2023 |
| 20. | Боровичское направление микрорайон Мякишево, въездной знак уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ПУ № 4 Хвойная Волховстроевская дистанция гражданских сооружений» Н.А.Соболев (по согласованию) |  | До 15.05.2023 |
| 21. | Территория бывшего межлесхоза, прилегающая территория к ООО «Парсуна», ООО «Щит» уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ООО «Парсуна» В.Я. Первицкий А.С.Щукин (по согласованию) |  | До 12.05.2023 |
| 22. | Лесополоса дороги к новому кладбищу уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ООО «ДРП53» Ю.Г. Васильев (по согласованию) МУП «Хвойнинский водоканал» А.Н.Буленков |  | До 12.05.2023 |
| 23. | Сквер ул. Советская, сквер (угол ул. Советская и ул. Комсомольская) |  |  | 14 отряд государственной противопожарной службы Новгородской области А.М. Громов (по согласованию) |  | До 26.04.2023 |
| 24. | Территория за ветстанцией и до ПАТП уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ОБУ «Хвойнинская районная ветстанция» В.С.Федоров |  | До 10.05.2023 |
| 25. | Солдатская канава за обелиском |  |  | ООО «ТК Новгородская» Н.Я.Елисеев ( по согласованию) |  | До 25.04.2023 |
| 26. | Зеленая зона Песское направление уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ОГАПОУ "БТСиЭ" филиал п. Хвойная Г.С. Зорькина (по согласованию) |  | До 15.05.2023 |
| 27. | Железнодорожная поликлиника, парковая зона уборка листвы, пластика, мусора |  |  | Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» г. Волхов поликлиника № 2 (на ст. Хвойная) Гл. врач Е.И.Иванов (по согласованию) |  | До 16.05.2023 |
| 28. | Лесная зона пер. Линейный уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ДТВу-6 А.С. Бадарин ( по согласованию) |  | До 18.05.2023 |
| 29. | Лесная зона вдоль дороги от ветстанции до ул. Линейная уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ОМВД России по Хвойнинскому району А.В. Ипатов ( по согласованию) |  | До 10.05.2023 |
| 30. | Минецкое направление (треугольник) уборка листвы, пластика, мусора |  |  | Организации, находящиеся в здании ООО «Элегант» ( по согласованию) |  | До 22.04.2023 |
| 31. | Лесная зона по ул. Печатников до дома № 85 уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ГОБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Хвойное» М.В.Шатунова ( по согласованию) |  | До 25.04.2023 |
| 32. | Пионерская поляна уборка листвы, пластика, мусора |  |  | ОАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» филиал в Новгородской и Псковской областях МЦТЭТ УЭ № 5 С.А.Петров (по согласованию) |  | До 10.05.2023 |
| 33. |  | Прилегающая территория, лесная зона за подстанцией уборка листвы, пластика, мусора | ОАО «Новгородэнерго» С.В. Добрышевский ( по согласованию) |  | До 15.05.2023 |  |
| 34. |  | Минецкое направление (лыжная трасса) уборка листвы, пластика, мусора | Отдел по делам молодёжи Е.А. Белова |  | До 25.05.2023 |  |
| 35. |  | Лесная зона у очистных ул. Кремса, ул. Шоссейная | МУП «Хвойнинский водоканал» Буленков А.Н. |  | До 12.05.2023 |  |
| 36. |  | Ул. Заречная, прилегающая территория к заводу «Трансвит» уборка листвы, пластика, мусора | ООО «Леспром» ( по согласованию) |  | До 11.05.2023 |  |
| 37. |  | Окраска торгово-остановочного павильона, уборка листвы, мусора ул. Связи | ИП «Кудашова Е.В. ( по согласованию) |  | До 28.04.2023 |  |
| 38. |  | Окраска торгово-остановочного павильона, уборка листвы, мусора ул. Печатников | ООО « М-Холдинг» Ю.Ю. Матвеев ( по согласованию) |  | До 25.04.2023 |  |
| 39. |  | Окраска торгово-остановочного павильона ул. Красноармейская, уборка листвы, мусора около павильона покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Р.Р.Ахмедов ( по согласованию) |  | До 25.04.2023 |  |
| 40. |  | Окраска торгово-остановочного павильона ул. Вокзальная уборка листвы, мусора около павильона покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | А.В. Кузьмина ( по согласованию) |  | До 16.05.2023 |  |
| 41. |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазина «Светофор», м-н ул. Советская д. 16, «Автомойка» ул. Линейная | ООО « М-Холдинг» Ю.Ю. Матвеев ( по согласованию) |  | До 28.04.2023 |  |
| 42. |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории закусочной | М.В.Иевлева (по согласованию) |  | До 11.05.2023 |  |
| 43. |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории закусочная « Алекс» | Р.С. Кошелев ( по согласованию) |  | До 11.05.2023 |  |
| 44. |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Эконом» покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | ООО «Грейп-Маркет-Регион» ( по согласованию) |  | До 26.04.2023 |  |
| 45. |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Версаль», « Великолукский» покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Ле Тхи Чо ( по согласованию) |  | До 28.04.2023 |  |
| 46. |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Магнит», « Магнит-косметик» ул. Красных Зорь покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Д.А.Марахин ( по согласованию) |  | До 26.04.2023 |  |
| 48 |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Черный кот», торговый центр «Январь» покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Собственники помещений. ( по согласованию) |  | До 26.04.2023 |  |
| 49 |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории Гостиницы, м-н «Магнит»,павильон «Цветы» ул.Связи, аптека «Будь здоров» покраска урн, мытье витрин | Федорук Р.Г. ( по согласованию) |  | До 25.04.2023 |  |
| 50 |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин « Строитель» покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | ООО «Строитель» Аленичев А.В. ( по согласованию) |  | До 16.05.2023 |  |
| 51 |  | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Универсам»» ул. Пионерская д. 10 покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Участок производства № 4 Хвойная, Волховстроевской дистанции гражданских сооружений, Н.А.Соболев Арендаторы помещений ( по согласованию) |  | До 16.05.2023 |  |
| 53 |  | Уборка листвы, пластика на прилегающей территории | Росгосстрах Е. А.Виноградова ( по согласованию) |  | До 28.04.2023 |  |
| 54 |  | Уборка листвы, пластика на прилегающей территории | ОАУЗ «Хвойнинская центральная районная больница». И.о. Главного врача С.А. Томс |  | До 10.05.2023 |  |
| 55 |  | Уборка листвы, пластика, Стадион «Орбита» | МБУ «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района» А.А.Иванов |  | До 25.04.2023 |  |
| 56 |  | Уборка листвы, пластика на прилегающей территории к Храму Никандра Городноозерского | М.В. Абашкин ( по согласованию) |  | До 26.04.2023 |  |
| 57 |  | Уборка листвы, пластика Парк Железнодорожников | МБУ «Хвойнинского городского хозяйства» И.Н. Перевалова |  | До 16.05.2023 |  |
| 58 |  | Уборка листвы, пластика на прилегающей территории здания старой почты ул. Красных Зорь | Собственники помещений ИП Григорьева Ю.Н. ИП Баранова С.А. OZON ( по согласованию) |  | До 26.04.2023 |  |

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального    округа

от  04.04.2023  № 417

Список

организаций закрепленных за валами воинских захоронений

на гражданском кладбище и обелисками

в р.п. Хвойная

Вал № 1 – ООО «Леспром»

Вал № 2 – ОАО «Элегант»

Вал № 3 – МФЦ

Вал № 4 – Оборотное депо ТЧ-21,

Вал № 5 – ОАО  «Ростелеком»    Макрорегиональный     филиал    «Северо-Запад» филиал в Новгородской и Псковской областях МЦТЭТ УЭ № 5

Вал № 6 – ОБУ «Хвойнинская районная ветстанция»

Вал № 7 – ПО БЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», «Новгородэнерго» Хвойнинский РЭС

Вал № 8 – ГОБУЗ «Хвойнинская ЦРБ»

Вал № 9 – Хвойнинский филиал ООО «Мошенское ПАТП»

Вал № 10 – УКБ «Новобанк»

Вал № 11 – Хвойнинское РАЙПО

Вал № 12 – МБУК ЦКДО «Гармония»

Вал № 13 – ООО «Техлес»

Вал № 14 – Прокуратура Хвойнинского района

Вал № 15 – ООО «Производственная компания»

Вал № 16 – МАОУСШ № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная

Вал № 17 – МБУ «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района»

Вал № 18 – ОАО «Новгородоблэлектро» Хвойнинский участок

Вал № 19 – Отряд   государственной   противопожарной службы МЧС Рос-сии Хвойнинского района Новгородской области

Вал № 20 – МАОУСШ № 2 им. Е.А. Горюнова пос. Хвойная

Вал № 21 – Хвойнинская дистанция пути

Вал № 22 – ЗАО «Норд»

Вал № 23 – ПАО Сбербанк

Вал № 24 – ООО «ТК  Новгородская»

Вал № 25 МУП «Хвойнинское ВКХ»

Вал № 26 – ООО «ЛокоТех-сервис»

Центральная часть кладбища,   Обелиск  (центральный мост)   –   Хвойнин-ский участок Волховстроевской дистанции гражданских сооружений

Обелиск (Скуратовский мост)  –  Комитет     образования   Администрации Хвойнинского муниципального округа

Выездной знак «Хвойная» ( направление   ст.Кабожа,  покраска)  – Д.А.Загуменнов автоотряд, Загуменнов А.А. «Хвойная» Волховстроевской автобазы Октябрьской железной дороги

ОГАПОУ " БТСиЭ" филиал п. Хвойная – отдельные захоронения

Газовая установка и вечный огонь  –  ООО  ГНС  Новгород, Хвойнинский газовый участок.

Работы необходимо выполнить до  05    мая  2022 года.

Приложение № 3

к  постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального    округа

от  04.04.2023  № 417

График

вывозки весеннего мусора

| Дата вывозки мусора | Время вывозки мусора | Наименование улиц, переулков |
| --- | --- | --- |
| 24.04.2023 | 09.00-17.00 | Центральное кладбище |
| 25.04.2023 | 09.00- 17.00 | ул. Красноармейская от ул. Советская в сторону моста, ул. Васильева, ул. Печатников, ул. Мира от ул. Советская в сторону санатория, пер. Мира, ул. Физкультурная, пер. Физкультурный, пер. Северный,ул. Новая, м-н Аэродром |
| 26.04.2023 | 09.00- 17.00 | Ул. Советская от ул. Красноармейская до переезда; ул. Красных Зорь от ул. Советская в сторону моста ул. Печатников от ул. Красноармейская в сторону переезда, ул. Комсомольская; ул. Набережная; пер. Набережный, ул. Боровая от ул. Советская в сторону реки «Песь» |
| 27.04.2023 | 09.00- 17.00 | Ул. 9 Января, ул. Первомайская, пер. Первомайский, пер. Кузнечный, пер. Песочный, ул. Спорта, ул. Свободы от ул. Победы в сторону реки Талки; |
| 28.04.2023 | 09.00- 17.00 | ул. Победы; ул. Связи пер. Школьный; ул. Спорта от ул. Победы в сторону ж/д вокзала; ул. Молодёжная, ул. Полевая, ул. 1 Мая |
| 02.05.2023 | 09.00-17.00 | Центральное кладбище |
| 03.05.2023 | 09.00- 17.00 | Центральное кладбище |
| 04.05.2023 | 09.00- 17.00 | Центральное кладбище |
| 05.05.2023 | 09.00- 17.00 | ул. Красноармейская от ул. Советская в сторону ветстанции, ул. Красных Зорь от ул. Советская в сторону ветстанции, ул. Боровая - от ул. Советская в сторону ветстанции, ул. Пушкинская, пер. Советский, ул. Ломоносова, ул. Лесная, ул. Чистякова, пер. Сосновый, ул. Ударников, ул. Линейная |
| 10.05.2023 | 09.00- 17.00 | ул. Советская от переезда в сторону м-на Шиловский, пер. Московский, ул. Московская, ул. Сосновая, ул. Ясная, ул. Светлый Бор, м-н Шиловский |
| 11.05.2023 | 09.00- 17.00 | Ул. Заречная, пер. Заречный, ул. Зелёная; ул. Мелиораторов, ул. Евгения Горюнова |
| 12.05.2023 | 09.00- 17.00 | Ул. Железнодорожная, ул. 8 Марта от ул. Связи до микрорайона, ул. Речная, пер. Речной, пер. Путейский, пер. Комсомольский, п. Октябрьский, пер. Железнодорожный, пер. 8 Марта, пер. Связи, ул. Кремса |
| 15.05.2023 | 09.00-17.00 | М-н ул. Шоссейная, ул. Энергетиков, ул. Лесников, ул. Дорожников, м-н ул. 8 Марта |
| 16.05.2023 | 09.00- 17.00 | ул. Денисова, ул. Вокзальная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Шоссейная |
| 17.05.2023 | 09.00- 17.00 | ул. Заводская, ул. Локомотивная, м-н « Мякишево» |
| 18.05.2023 | 09.00- 17.00 | м-н «ВРП» |

Вывозка    мусора   с   мест   общего    пользования    производится    организациями    самостоятельно  (по  согласованию    с  комитетом    городского    хозяйства, телефоны:   50-566, 55-537)    или     обслуживающими    организациями   на   безвозмездной    основе    в  затаренном    или     собранном    виде.