Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 № 710

р.п. Хвойная

О внесении изменений в постановление Администрации

Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 948

В соответствии  ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях приведения в соответствие Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020  № 948,  следующего содержания:

  - в паспорте муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годах», строку «Объемы и источники финансирования  муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить  в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию программы в 2021-2024 годы — 160 871,1979 тыс. руб., в том числе: 2021 год : – средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33 591, 30874 тыс. руб., - областной бюджет - 1 038, 90645 тыс. руб., - бюджет округа 87,7 тыс. руб., 2022 год : - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 120 608,13424 тыс. руб., областной бюджет - 3 730,14847 тыс. руб., - бюджет округа 1815,0 тыс. руб., 2023- 0 тыс. рублей 2024 - 0 тыс. рублей Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. |
| --- | --- |

»

  - Перечень мероприятий  муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годах», изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального округа М.С. Ермолина.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа								С.А.Новоселова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 18.07.2022 № 710

7. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой пока-затель |  | Источ-ник фи-нанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах и жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений в аварийных домах и из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-ния, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2021 | 1.1 1.2 1.3 | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1. Проведение оценки жилых помещений и земельных участков, на котором расположен аварийный многоквартирный дом. |  | Администрация Хвойнинского муниципального округа, Комитет городского хозяйства Администрация Хвойнинского муниципального округа, Песский территориальный отдел | 2022 | 1.1 1.2 1.3 | бюджет округа |  |  | 87,7 |  | 205,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация проектирования, стр-ства и приобретения жилых объектов для граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных домах и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022- 2024 | 1.1 1.2 1.3 | бюджет округа областной бюджет средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 549,81004 17777,19148 |  | 1610,0 2258,25628 73016,9531 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022- 2024 | 1.1 1.2 1.3 | бюджет округа областной бюджет средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 489,09641 15814,11726 |  | 1471,89219 47591,18114 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных домах и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания |  | Администрация Хвойнинского муниципального округа | до 2024 | 1.1 1.2 1.3 | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |