Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 № 711

р.п. Хвойная

О внесении изменений в постановление Администрации

Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 947

В соответствии  ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях приведения в соответствие Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 947, следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы в таблице «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации»   изложить в следующей  редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию программы в 2021-2024 годы — 6275,65587 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа- 2054,45087 тыс. руб., 2022 - бюджет округа- 2017,6394 тыс. руб., - бюджет области – 2203,5656 тыс. руб., 2023 - бюджет округа- 0 тыс. руб.. 2024 - бюджет округа- 0 тыс. руб Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. |
| --- | --- |

»

  - Мероприятия муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального округа М.С. Ермолина.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа								С.А.Новоселова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  населенных пунктов Хвойнинского  муниципального округа на 2021-2024  годы»

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализа- ции |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение населения Хвойнинского муниципального округа чистой питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и монтаж оборудования по водоподготовке на скважине не отвечающих нормативным требованиям : скважине №82-72 д. Демидово . | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 |  | 1.1. |  | бюджет округа |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Закольцовка системы центрального водоснабжения (д. Остахново и д. Демодово) (приобретение материалов) | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 |  | 1.3 |  | бюджет округа |  | 245,60722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей центрального водоснабжения по ул. Молодежная с. Левоча ( с заменой оборудования на скважине ) | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2022 |  | 1.3 |  | бюджет округа |  |  |  | 542,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1936,608 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка ПСД на капитальный ремонт центрального водопровода с. Анциферово ул. Урецкого (под рекой) с заменой оборудования на скважине и с получением положительного заключения | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2022 |  | 1.3 |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка ПСД на капитальный ремонт центрального водоснабжения с получение положительного заключения (д. Дворищи). | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2024 |  | 1.3 |  | бюджет округа |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка ПСД на капитальный ремонт центрального водоснабжения по ул.Лесная п. Юбилейный с получением положительного заключения . | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2022 |  | 1.4. |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение расходного материала (гипохлориднатрия) (скважина д. Дворищи) | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2022 |  | 1.5 |  | бюджет округа |  | 39,610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение расходного материала (сорбент, кварцевый песок) (скважина д. Дворищи, д. Анциферово, д. Остахново) | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021-2022 |  | 1.5 |  | бюджет округа |  | 56,66365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение расходного материала (скважина д. Минцы) | Минецкий территориальный округ Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2022 |  | 1.1.5 |  | Бюджет округа |  | 89,842 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Содержание объекта незаконченного строительства водопровода микрорайона «Мякишево» | Администрация Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2024 |  | 1.6 |  | Бюджет округа |  | 96,0 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Разработка ПСД на капитальный ремонт центрального водоснабжения по ул.Молодежная с. Левоча (с заменой оборудования на скважине) и с получением положительного заключения . | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 |  | 1.4. |  | бюджет округа |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятия по разработке проектов зон санитарной охраны | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021-2022 |  | 1.4. |  | бюджет округа |  | 152,0 |  | 775,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Приобретение оборудования и расходного материала | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства. МУП «Хвойнинский водоканал» (в виде субсидии) |  | 2021 - 2022 |  | 1.4. |  | бюджет округа |  | 326,7 |  | 363,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обследование и оценка состояния биологических очистных сооружений (БОС ДТС п. Хвойная) с целях последующего обоснования мероприятий и подготовки технического задания по разработке ПСД реконструкции |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2022 |  | 1.4 | бюджет округа |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка ПСД реконструкции по биологическим очистным сооружения п. Хвойная |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства |  | 2022 |  | 1.4 | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Развитие не централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт общественных колодцев | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022 |  | 1.9 |  | Бюджет округа |  | 0 |  | 7,0252 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 28,1008 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт общественного колодца ж/д. ст. Кабожа ул. Новая д.5 | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022 |  | 1,9 |  | бюджет округа |  |  |  | 7,0252 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 28,1008 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Очистка и дезинфекция общественных колодцев | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2023 |  | 1.10 |  | бюджет округа |  | 388,028 |  | 59,7142 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 238,8568 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Очистка и дезинфекция общественных колодцев п. Хвойная | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022 |  | 1.10 |  | бюджет округа |  |  |  | 28,1008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 112,4032 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Очистка и дезинфекция общественных колодцев ж/д. ст. Кабожа | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022 |  | 1.10 |  | бюджет округа |  |  |  | 31,6134 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 126,4536 |  |  |  |  |  |