Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2022 № 110

р.п. Хвойная

О внесении изменений в постановление Администрации

Хвойнинского муниципального района

от 12.11.2020 № 902

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 № 806 и в целях уточнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального округа до 2025 года», Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального округа до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 12.11.2020 года № 902  следующего содержания:

1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 69 435,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 13 898,70 тыс. рублей; 2022 год – 12 649,40 тыс. рублей; 2023 год – 12 705,80 тыс. рублей; 2024 год – 14 842,5 тыс. рублей; 2025 год – 12 339,00 тыс. рублей; из них: федеральный бюджет – 10 189,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 962,50 тыс. рублей; 2022 год – 1 475,00 тыс. рублей; 2023 год – 1 475,00 тыс. рублей; 2024 год – 3 987,30 тыс. рублей; 2025 год – 2 289,80 тыс. рублей; областной бюджет – 29 650,40 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 4 190,80 тыс. рублей; 2022 год – 6 344,40 тыс. рублей; 2023 год – 6 340,80 тыс. рублей; 2024 год – 6 415,20 тыс. рублей; 2025 год – 6 359,20 тыс. рублей; бюджет округа – 4 617,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 1 446,00 тыс. рублей; 2022 год – 1 050,00 тыс. рублей; 2023 год – 1 092,00 тыс. рублей; 2024 год – 777,00 тыс. рублей; 2025 год – 252,00 тыс. рублей; внебюджетные источники *– 21 978,40 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 7 299,40 тыс. рублей; 2022 год – 3 780,00 тыс. рублей; 2023 год – 3 798,00 тыс. рублей; 2024 год – 3 663,00 тыс. рублей; 2025 год – 3 438,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»

1.2. Строку Паспорта муниципальной программы «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 1,5 тыс. кв.м жилья гражданами, проживающими и работающими на территории Хвойнинского муниципального округа; - обеспечение получения социальной выплаты гражданами, переселившимися в Хвойнинский муниципальный округ – 1 человек ежегодно; - обеспечение реализации не менее 33 проектов по благоустройству сельских территорий Хвойнинского муниципального округа; - обеспечение реализации 1 проекта по комплексному развитию сельских территорий Хвойнинского муниципального округа. |
| --- | --- |

»

1.3. Раздел  IV муниципальной программы «ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального округа до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение объема ввода (приобретения) жилья гражданами, проживающими и работающими на территории Хвойнинского муниципального округа | тыс. кв.м | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2. | Количество участников программы, переселившихся в Хвойнинский муниципальный округ и получающих социальную выплату; количество граждан, желающих переселиться в сельскую местность Хвойнинского округа в рамках программы | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Хвойнинского муниципального округа | ед. | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 |  |
| 4. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий Хвойнинского муниципального округа | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |  |

»

1.4. Из Раздела  «Мероприятия муниципальной программы» исключить подпункты 2.3.1.1.- 2.3.1.6., 2.3.2., 2.3.3.; пункты 1.5., 1.6., пункты 2.2., 2.3, подпункты 2.2.1.-2.2.10., 2.3.1.изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.5. | Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих на территории округа либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства на территорию Хвойнинского муниципального округа | комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации округа комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации округа | 2021-2025 годы | 1. | федеральный бюджет | 962,50 |  | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2948,60 |  | 6295,00 | 6295,00 | 6295,00 | 6295,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники* | 7146,40 |  | 3330,00 | 3330,00 | 3330,00 | 3330,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 11057,50 |  | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 |
| 1.6. | Содействие получению социальной выплаты гражданами, переселившимися в Хвойнинский муниципальный округ | комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации округа комитет финансов Администрации округа | 2021-2025 годы | 2. | федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 52,20 |  | 49,40 | 45,80 | 42,50 | 39,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего | 52,20 |  | 49,40 | 45,80 | 42,50 | 39,00 |

| 2.2. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Хвойнинского муниципального округа | комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации округа комитет городского хозяйства Администрации округа территориальные отделы Администрации округа | 2021-2025 годы | 3. | федеральный бюджет | - |  |  | 2512,30 | 814,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1190,00 |  |  | 77,70 | 25,20 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 357,00 | 1050,00 | 1092,00 | 777,00 | 252,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 153,00 | 450,00 | 486,00 | 333,00 | 108,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 1700,00 | 1500,00 | 1578,00 | 3700,00 | 1200,00 |

| 2.2.1. | 1.Создание детской игровой площадки и зоны отдыха в д. Мякишево (2021 г.) 2.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д.Боровское, д.Терехово, д.Мякишево (2022 г.) 3.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов д.Боровское, д.Гусево, д.Мутишино, д.Мякишево, д.Заделье (2023 г.) 4. Создание спортивной площадки в д.Гусево (2024 г.) | Боровский территориальный отдел Администрации округа | 2021-2024 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | 203,70 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 140,00 | - | - | 6,30 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 42,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - |
|  |  |  |  |  | Всего | 200,00 | 90,00 | 90,00 | 300,00 | - |
| 2.2.2. | 1.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д.Дворищи, д.Щипцово, д.Остров, д.Кушавера, д.Гайно, д.Ронино (2022 г.) 2. Обустройство детской площадки и зоны отдыха в д.Дворищи (2023 г.) 3. Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок (2024 г.) | Дворищинский территориальный отдел Администрации округа | 2022-2024 год | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | 203,70 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 6,3 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | - | 63,00 | 63,00 | 63,00 | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - |
|  |  |  |  |  | Всего | - | 90,00 | 90,00 | 300,00 | - |
| 2.2.3. | 1. Создание и обустройство детской площадки на ж/д ст. Бугры (2021 г.) 2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д.Зягино, д.Никитино, д.Баслово, ст.Бугры (2022 г.) 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д.Никитино, д.Яковлево, д.Прокшино, ж/д ст.Бугры (2023 г.) 4. Обустройство детской игровой площадки в д.Звягино (2024 г.) 5. Создание парка на ж/д ст. Бугры (2025 г.) | Звягинский территориальный отдел Администрации округа | 2021-2025 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | 203,70 | 203,70 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 140,00 | - | - | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 300,00 | 300,00 |

| 2.2.4. | 1. Обустройство детской игровой площадки на ж/д ст. Кабожа (2021 г.) 2. Создание и обустройство спортивной площадки на ж/д. ст.Кабожа (2022 г.) 3. Создание и обустройство сквера «Дружба» на ж/д ст. Кабожа (2023 г.) 4. Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок (2025 г.) | Кабожский территориальный отдел Администрации округа | 2021-2023, 2025 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | - | 271,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 350,00 | - | - | - | 8,4 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 105,00 | 84,00 | 84,00 | - | 84,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 45,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 500,00 | 120,00 | 120,00 | - | 400,00 |
| 2.2.5. | 1.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д.Миголощи, д.Спасово (2022 г.) 2.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д.Миголощи, д.Першутино, д. Опарино-1, д. Ситница (2023 г.) | Миголощкий территориальный отдел Администрации округа | 2022-2023 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | - | 63,00 | 63,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 27,00 | 27,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего | - | 90,00 | 90,00 | - | - |
| 2.2.6. | Обустройство детской и спортивной площадки в с.Минцы (2023 г.) | Минецкий территориальный отдел Администрации округа | 2023 год | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | - | - | 63,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | 27,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего | - | - | 90,00 | - | - |

| 2.2.7. | 1. Организация пешеходных дорожек в Парке отдыха д. Остахново (2021 г.) 2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Остахново, д. Погорелово, д. Бабье, д.Слатино, д.Жилой Бор, д. Шипилово (2022 г.) 3. Обустройство парка отдыха д. Остахново (2023 г. | Остахновский территориальный отдел Администрации округа | 2021-2023 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 210,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 63,00 | 42,00 | 63,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,00 | 18,00 | 27,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего | 300,00 | 60,00 | 90,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 350,00 | - | - | 10,5 | 10,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 500,00 | 500,00 |

| 2.2.8. | 1.Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в с.Песь (2021 г.) 2.Создание и обустройство зоны отдыха «Сквер влюбленных» в с. Песь (2022 г.) 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с.Песь, д.Ракитино, п.Лесной. (2023 г.) 4. Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в д. Ракитино (2024 г.) 5. Обустройство спортивной площадки в п.Лесной (2025 г.) | Песский территориальный отдел Администрации округа | 2021-2025 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | 339,50 | 339,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 350,00 | - | - | 10,5 | 10,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 500,00 | 500,00 |

| 2.2.9. |  | 1. Обустройство спортивной и детской игровой площадки в парке «Задор» п. Юбилейный (2022 г.) 2. Обустройство парка «Задор» п.Юбилейный (2023 г.) 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п.Юбилейный (2024 г.) | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации округа | 2022-2024 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | 543,20 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 16,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | - | 168,00 | 126,00 | 168,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 72,00 | 54,00 | 72,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Всего | - | 240,00 | 180,00 | 800,00 | - |
| 2.2.10. | 1. Обустройство центрального парка р.п. п.Хвойная, ул.Красноармейская (2022 г.) 2. Обустройство центрального парка р.п. п.Хвойная, ул.Красноармейская (2023 г.) 2. Обустройство общественных колодцев в п.Хвойная (2024 г.) |  | комитет городского хозяйства Администрации округа | 2022-2024 годы | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | 1018,50 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 31,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | - | 420,00 | 420,00 | 315,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 180,00 | 180,00 | 135,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Всего | - | 600,00 | 600,00 | 1500,00 | - |

| 2.3. | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий Хвойнинского муниципального округа | комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации округа комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации округа комитет образования Администрации округа комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации округа комитет образования Администрации округа комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации округа комитет городского хозяйства Администрации округа территориальные отделы Администрации округа | 2021, 2022 | 3. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1089,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего | 1089,00 | - | - | - | - |

| 2.3.1. | Реализация проекта «Комплексное развитие р.п. Хвойная, ж/д ст. Кабожа, д. Дворищи Хвойнинского муниципального округа» | комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации округа комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации округа комитет образования Администрации округа комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации округа комитет образования Администрации округа комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации округа комитет городского хозяйства Администрации округа Кабожский, Дворищинский территориальные отделы Администрации округа | 2021-2022 годы | 4. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 1089,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего | 1089,00 | - | - | - | - |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа  и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |