Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 № 217

р.п. Хвойная

Об утверждении    плана

практических    мероприятий   по организации   и   проведению

превентивных   противопаводковых мероприятий   на    территории

Хвойнинского    муниципального округа в 2021  году

В соответствии с п. 8 и 32 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 и 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации  и в целях минимизации последствий прохождения весеннего половодья 2021 года, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План практических мероприятий по организации  и проведению превентивных противопаводковых мероприятий  на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области в 2021 году  (далее - План).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального  округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации  Хвойнинского муниципального округа Ермолина М.С.

Глава округа					С.А.Новоселова

Утвержден

постановлением   Администрации

Хвойнинского муниципального округа

Новгородской области

от 02.03.2021   № 217

План

практических мероприятий по организации и проведению

превентивных противопаводковых мероприятий

на территории Хвойнинского муниципального округа в 2021 году

| № п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведение мониторинга паводковой обстановки | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа, Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | до окончания паводкового периода |  |
| 2. | Расчет сил и средств районного звена ОТП РСЧС для ликвидации последствий паводка. | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа | 10.03.2021 |  |
| 3. | Расчет медицинского обеспечения населения в период ликвидации последствий паводка. | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа | 10.03.2021 |  |
| 4. | Уточнение наличия автономных источников электропитания, находящихся в организациях округа | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа | 10.03.2021 |  |
| № п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 5. | Предварительный прогноз о количестве населенных пунктов, населения, социально – значимых объектов, улично-дорожной сети, попадающих в зону возможного подтопления. | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа, Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | 10.03.2021 |  |
| 6. | Уточнение сведения о наличии маломерных судов в округе, зарегистрированных в Боровичском участке Центра ГИМС МЧС России по Новгородской области. | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа. | 20.03.2021 |  |
| 7. | Разработка планов опасных зон для нахождения детей на водных объектах | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | 20.03.2021 |  |
| 8. | Сбор, анализ и обмен информацией, поступающей от ДДС, организаций, населения в ЕДДС муниципального округа о состоянии водоемов, складывающейся обстановке на территории округа, обусловленной половодьем. | ЕДДС Хвойнинского муниципального округа. | апрель - май |  |
| 9. | Публикация материала на сайте Администрации муниципального округа о складывающейся обстановке в округе по развитию весеннего половодья 2021 года, доведение о принятых мерах по его безаварийному проведению и информирование о необходимых мерах безопасности для населения в период половодья. | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа. | апрель - май |  |
| 10. | Проведение разъяснительной работы среди населения (особенно в местах возможного подтопления) о мерах безопасности во время прохождения паводка и после его прохождения. Выдача рекомендаций использовать населению в паводковый период только кипяченую воду. Распространение памяток по данной тематике . | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | апрель - май |  |
| № п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 11 | Создание резерва МТС, с определением перечня организаций, на базе которых возможно создание механизированных бригад, нештатных бригад плотников, участвующих в проведении АВР. | Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа | 01.04.2021 |  |
| 12 | Обеспечение контроля за состояния мостовых сооружений, наблюдения за уровнями воды в водных объектах, за местами возможного образования заторов и при необходимости проведение мероприятий по расчистке стеснения участков рек. | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | апрель - май |  |
| 13 | Контроль объектов, предоставляющих экологическую опасность и находящиеся в зонах возможного затопления и подтопления (вредные производства, склады токсичных веществ, химических удобрений, ядохимикатов и горюче - смазочных веществ, накопители промышленных и сельскохозяйственных отходов, сточных вод, очистных сооружений и иные загрязнители вод). | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа, руководители организаций | апрель - май |  |
| 14 | Разработка плана возможного отселения жителей, подвергшихся подтоплению, организация их всестороннего жизнеобеспечения. | Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия Хвойнинского муниципального округа | 20.03.2021 |  |
| 15 | Разъяснение населению о необходимости проведения водопропускных мероприятий, ремонту очистке и дополнительному укреплению дренажных канав. | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | апрель - май |  |
| 16 | Организация режима связи с жителями населенных пунктов, оторванных от дорожных коммуникаций паводковыми водами и весенней распутицей. | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | апрель - май |  |
| № п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 17 | Заблаговременное обеспечение снабжения жителей населенных пунктов, оторванных от дорожных коммуникаций паводковыми водами и весенней распутицей пенсионным обеспечением, продовольствием, предметами первой необходимости, газовыми болонами, медикаментами и др. | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | 20.03.2021 |  |
| 18 | Обеспечение готовности сил и средств для оказания квалифицированной медицинской помощи, предусмотреть проведение комплекса санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечными заболеваниями населения, попадающего в зону затопления | ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ» (по согласованию) | 10.03.2021 |  |
| 19 | Обеспечить бесперебойное качественное водоснабжение населения во время прохождения паводка, предусмотреть организацию обеспечения населенных пунктов питьевой водой в условиях повреждения систем водоснабжения | МУП «Хвойнинское ВКХ» | апрель - май |  |
| 20 | Провести осмотр дорожных сооружений, подверженных возможному воздействию паводка. Создать необходимые аварийные запасы стройматериалов. Обеспечить защиту, автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории округа в период паводка, а также защиту мостовых сооружений и их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод. | ООО ДРП-53(по согласованию) | апрель - май |  |
| 21 | Организовать обследование линий электропередач, связи и предусмотреть мероприятия по смягчению последствий и снижению ущерба на объектах энергетики и связи | Хвойнинский РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК СЗ» «Новгородэнерго», Хвойнинский участок Боровичского филиала АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию), ЛТУ Хвойная МЦ ЭТЭТ ФНПО ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | апрель - май |  |
| № п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 22 | Обеспечение охраны общественного порядка на территориях округа, попавших в зону подтопления в период прохождения паводка | ОМВД России по Хвойнинскому району (по согласованию) | апрель - май |  |
| 23 | Усиление контроля за содержанием сельскохозяйственных животных и животноводческих помещений на территориях попадающих в зону возможного подтопления. | ОБУ «Хвойнинская районная ветеринарная станция» (по согласованию), комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа | апрель – май |  |
| 24 | Разработка плана возможной эвакуации сельскохозяйственных животных с ЛПХ подверженных подтоплению, организация их содержания | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа, комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, Территориальные отделы администрации Хвойнинского муниципального округа | 20.03.2021 |  |