Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 302

р.п. Хвойная

О весеннем благоустройстве территории

р.п. Хвойная

В соответствии с п. 5, п. 25, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Хвойнинского городского поселения от 07.09.2017 года № 79 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Хвойнинского городского поселения», решением Думы Хвойнинского муниципального округа от 23.09.2020 года № 6 «О правопреемстве органов местного самоуправления Хвойнинского муниципального округа Новгородской области», Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести работы  в 2021 году по весеннему благоустройству  территории р.п. Хвойная поселения в следующем порядке:

1.1. Юридическим лицам, учреждениям, организациям независимо от их форм собственности рекомендовать:

- организовать уборку и вывоз мусора, отходов после таяния снега на собственных и  прилегающих территориях за счёт собственных средств;

-  осуществлять  регулярную уборку  собственной территории  от мусора, песка;

- содержать в чистоте и технически исправном состоянии контейнерные площадки;

- выполнять отвод дождевых и талых вод, в сухую погоду полив территории для уменьшения пылеобразования;

- обеспечить сохранность зелёных насаждений и уход за ними;

- выполнять восстановление территории после проведения земляных работ;

- содержать в технически исправном состоянии входы в здания, при необходимости  выполнить ремонт кровель, отмостки, фасадов зданий;

- малые архитектурные формы, объекты рекламы и наружного освещения, киоски  содержать в технически исправном состоянии.

2. Провести  общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству мест общего пользования  в установленные сроки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.1. Утвердить график вывоза весеннего мусора на территории р.п. Хвойная согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Поручить комитету городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа довести до сведения граждан об административной ответственности за складирование мусора на муниципальной общественной территории после указанных сроков уборки мусора с улиц согласно утвержденному графику.

2.2.Рекомендовать:

2.2.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы собственности, физическим лицам, имеющим в собственности, пользовании, аренде или хозяйственном ведении, оперативном управлении здания, сооружения, имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, принять активное участие в общегородских мероприятиях, обеспечить приведение собственных и прилегающих  территорий в надлежащее санитарное состояние.

2.2.2. Организациям, расположенным на территории р.п. Хвойная, имеющим закреплённые участки на мемориальном комплексе, выполнить необходимые согласованные работы в срок до   05  мая  2021  года  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Комитету городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа:

3.1. Осуществлять контроль за выполнением рейсов по вывозу мусора на полигон твердых коммунальных отходов;

3.2. Назначить координатором по организации и проведению общегородских субботников,  председателя комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа В.В. Азоркина.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы   администрации    округа М.С. Ермолина.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа», разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа				С.А.Новоселова

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального    округа

от 19.03.2021 № 302

План работы

по проведению общегородских субботников

| № п/п | Наименование | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушаверское направление уборка листвы, пластика, мусора | МАОУСШ № 1 им. А.М.Денисова М.А.Степанова | До 19.04.2021 |
| 2. | Уборка прилегающей территории до аптеки | МБУК ЦКДО «Гармония» Е.А. Бойцова | До 19.04.2021 |
| 3. | Уборка прилегающей территории вокруг здания | Казначейство, учреждение юстиции Т.А.Тарасова В.А.Неклюдова ( по согласованию) Т.А.Павлушина | До 19.04.2021 |
| 4. | Уборка прилегающей территории, тротуара | МАОУДО «ДДТ» С.А.Иванова | До 21.04.2021 |
| 5. | ул. Вокзальная уборка прилегающей территории | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хвойнинского муниципального района» Н.А.Корешкова | До 25.04.2021 |
| 6. | Здания РАЙПО, магазинов уборка песка, мусора, покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Хвойнинское РАЙПО Л.В.Ильина ( по согласованию) | До 23.04.2021 |
| 7. | Центральный парк уборка листвы, мусора | Администрация Хвойнинского муниципального округа | До 21.04.2021 |
| 8. | Сквер по ул. Победы уборка листвы, мусора | МАОУСШ № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная В.А.Шумейко | До 26.04.2021 |
| 9. | Сквер от ул. Пионерская до ул. Денисова уборка листвы, мусора | Хвойнинское РАЙПО Л.В.Ильина ( по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 10. | Сквер от ул. Денисова до ул. Вокзальная уборка листвы, мусора, полоса отвода около локомотивного депо | Оборотное Депо ТЧ-21 М.А.Петров ООО «ЛокоТех-сервис» Г.А.Алексеев ( по согласованию) | До 25.04.2021 |

| № п/п | Наименование | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Полоса отвода уборка листвы, мусора | ж/д организации Л.А.Крылова ( по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 12. | ДК п. Хвойная уборка прилегающей территории, у памятного камня | Заведующий Дома культуры п. Хвойная Р.Н. Гимазеев | До 25.04.2021 |
| 13. | Ул. Красных Зорь уборка прилегающей территории | Сбербанк Н.В.Павлова (по согласованию) | До 21.04.2021 |
| 14. | Уборка прилегающей территории, стоянки автотранспорта | Хвойнинский филиал ООО «Мошенского ПАТП» Б.Г.Землемеров (по согласованию) | До 21.04.2021 |
| 15. | Уборка погрузочной стоянки по ул. Вокзальная, напротив д.17, 18 прилегающей территории ЗАО «НОРД» | ЗАО «НОРД» А.А.Бобрищев ( по согласованию) | До 26.04.2021 |
| 16. | От пешеходного моста до дома 1-а по ул. Вокзальная уборка мусора, пластика | ОДПОУ-6 Автоотряд А.В.Демидов А.А.Загуменнов (по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 17. | ПЧ-30 полоса отвода по ул. Вокзальная, ул. Линейная уборка мусора, пластика | Хвойнинская дистанция пути С.В.Лукашенко ( по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 18. | Ул. Васильева, пешеходный мост ул. Васильева уборка мусора, пластика | МБУ «Хвойнинское городское хозяйство» И.Н. Перевалова | До 20.04.2021 |
| 19. | Сквер влюбленных, ул. Красноармейская уборка листвы, пластика, мусора | МБУ «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района» Е.А. Новожилова | До 21.04.2021 |
| 20. | Боровичское направление микрорайон Мякишево, въездной знак уборка листвы, пластика, мусора | ПУ № 4 Хвойная Волховстроевская дистанция гражданских сооружений» Н.А.Соболев (по согласованию) | До 28.04.2021 |
| 21. | Территория бывшего межлесхоза, прилегающая территория к ООО «Парсуна», ООО «Щит» уборка листвы, пластика, мусора | ООО «Парсуна» В.Я. Первицкий А.С.Щукин (по согласованию) | До 27.04.2021 |
| № п/п | Наименование | Исполнитель | Срок исполнения |
| 22. | Лесополоса дороги к новому кладбищу уборка листвы, пластика, мусора | ООО «ДРП53» С.В. Мясов (по согласованию) МУП «Хвойнинское ВКХ» М.Ю. Тимофеев | До 18.04.2021 |
| 23. | Сквер ул. Советская, сквер (угол ул. Советская и ул. Комсомольская) | 14 отряд государственной противопожарной службы Новгородской области А.М. Громов (по согласованию) | До 19.04.2021 |
| 24. | Территория за ветстанцией и до ПАТП уборка листвы, пластика, мусора | ОБУ «Хвойнинская районная ветстанция» В.С.Федоров | До 20.04.2021 |
| 25. | Солдатская канава за обелиском | ООО «ТК Новгородская» Н.Я.Елисеев ( по согласованию) | До 20.04.2021 |
| 26. | Зеленая зона Песское направление уборка листвы, пластика, мусора | ОГАПОУ " БТСиЭ" филиал п. Хвойная Г.С. Зорькина (по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 27. | Железнодорожная поликлиника, парковая зона уборка листвы, пластика, мусора | НУЗ отд. больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» Поликлиническое отд. на ст. Хвойная И.П. Сас ( по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 28. | Лесная зона пер. Линейный уборка листвы, пластика, мусора | ДТВу-6 А.С. Бадарин ( по согласованию) | До 29.04.2021 |
| 29. | Лесная зона вдоль дороги от ветстанции до ул. Линейная уборка листвы, пластика, мусора | ОМВД России по Хвойнинскому району А.В. Ипатов ( по согласованию) | До 21.04.2021 |
| 30. | Минецкое направление (треугольник) уборка листвы, пластика, мусора | Организации, находящиеся в здании ООО «Элегант» ( по согласованию) | До 22.04.2021 |
| 31. | Лесная зона по ул. Печатников до дома № 85 уборка листвы, пластика, мусора | Хвойнинский ф-л ГУЗ ДПТС «Хвойное» Г.В. Бадарина ( по согласованию) | До 20.04.2021 |
| 32. | Пионерская поляна уборка листвы, пластика, мусора | ОАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» филиал в Новгородской и Псковской областях МЦТЭТ УЭ № 5 Н.Н.Рытова (по согласованию) | До 15.04.2021 |

| № п/п | Наименование | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Прилегающая территория, лесная зона за подстанцией уборка листвы, пластика, мусора | ОАО «Новгородэнерго» С.В. Добрышевский ( по согласованию) | До 13.04.2021 |
| 34. | Минецкое направление (лыжная трасса) уборка листвы, пластика, мусора | Комитет КМПиС Н.А.Каплина | До 20.04.2021 |
| 35. | Ул. Денисова территория прилегающая к бане, лесная зона у очистных ул. Кремса, ул. Шоссейная | МУП «Хвойнинское ВКХ» М.Ю.Тимофеев | До 25.04.2021 |
| 36. | Ул. Заречная, прилегающая территория к заводу «Трансвит» уборка листвы, пластика, мусора | ООО «Леспром» ( по согласованию) | До 14.04.2021 |
| 37. | Окраска торгово-остановочного павильона, уборка листвы, мусора ул. Связи | ИП «Кудашова Е.В. ( по согласованию) | До 26.04.2021 |
| 38. | Окраска торгово-остановочного павильона, уборка листвы, мусора ул. Печатников | ООО « М-Холдинг» Ю.Ю. Матвеев ( по согласованию) | До 19.04.2021 |
| 39. | Окраска торгово-остановочных павильона ул. Красноармейская, уборка листвы, мусора около павильона покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Р.Р.Ахмедов ( по согласованию) | До 20.04.2021 |
| 40. | ул. Вокзальная уборка листвы, мусора около павильона покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | А.В. Кузьмина ( по согласованию) | До 25.04.2021 |
| 41. | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории Кафе « Ночной дозор», м-н ул. Советская д. 16, «Автомойка» ул. Линейная | ООО « М-Холдинг» Ю.Ю. Матвеев ( по согласованию) | До 19.04.2021 |
| 42. | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории закусочной | М.В.Иевлева (по согласованию) | До 14.04.2021 |
| 43. | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории закусочная « Алекс» | Р.С. Кошелев ( по согласованию) | До 14.04.2021 |
| 44. | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Эконом» покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | ООО «Грейп-Маркет-Регион» ( по согласованию) | До 20.04.2021 |
| 45. | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Версаль», « Великолукский» покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Ле Тхи Чо ( по согласованию) | До 26.04.2021 |
| № п/п | Наименование | Исполнитель | Срок исполнения |
| 46. | Уборка листвы, мусора, пластика на собственной и прилегающей территории магазин «Магнит», « Магнит-косметик» ул. Красных Зорь покраска урн, мытье витрин, обновление рекламы | Д.А.Марахин ( по согласованию) | До 21.04.2021 |

Приложение № 2

к  постановлению  Администрации

Хвойнинского муниципального    округа

от   19.03.2021  № 302

Список

организаций закрепленных за валами воинских захоронений

на гражданском кладбище и обелисками

в р.п. Хвойная

Вал № 1 – ООО «Леспром»

Вал № 2 – ОАО «Элегант»

Вал № 3 – МФЦ

Вал № 4 – Оборотное депо ТЧ-21,

Вал № 5 – ОАО  «Ростелеком»    Макрорегиональный     филиал    «Северо-Запад» филиал в Новгородской и Псковской областях МЦТЭТ УЭ № 5

Вал № 6 – ОБУ «Хвойнинская районная ветстанция»

Вал № 7 – ПО БЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», «Новгородэнерго» Хвойнинский РЭС

Вал № 8 – ГОБУЗ «Хвойнинская ЦРБ»

Вал № 9 – Хвойнинский филиал ООО «Мошенское ПАТП»

Вал № 10 – УКБ «Новобанк»

Вал № 11 – Хвойнинское РАЙПО

Вал № 12 – МБУК ЦКДО «Гармония»

Вал № 13 – ООО «Техлес»

Вал № 14 – Прокуратура Хвойнинского района

Вал № 15 – ООО «Производственная компания»

Вал № 16 – МАОУСШ № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная

Вал № 17 – МБУ «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района»

Вал № 18 – ОАО «Новгородоблэлектро» Хвойнинский участок

Вал № 19 – Отряд   государственной   противопожарной службы МЧС Рос-сии Хвойнинского района Новгородской области

Вал № 20 – МАОУСШ № 2 им. Е.А. Горюнова пос. Хвойная

Вал № 21 – Хвойнинская дистанция пути

Вал № 22 – ЗАО «Норд»

Вал № 23 – ПАО Сбербанк

Вал № 24 – ООО «ТК  Новгородская»

Вал № 25 МУП «Хвойнинское ВКХ»

Вал № 26 – ООО «ЛокоТех-сервис»

Центральная часть кладбища,   Обелиск  (центральный мост)   –   Хвойнин-ский участок Волховстроевской дистанции гражданских сооружений

Обелиск (Скуратовский мост)  –  Комитет     образования   Администрации Хвойнинского муниципального округа

Выездной знак «Хвойная» ( направление   ст.Кабожа,  покраска)  –  Демидов А.В. автоотряд, Загуменнов А.А. «Хвойная» Волховстроевской автобазы Октябрьской железной дороги

ОГАПОУ " БТСиЭ" филиал п. Хвойная – отдельные захоронения

Газовая установка и вечный огонь  –  ООО  ГНС  Новгород,   Хвойнинский газовый участок.

Работы необходимо выполнить до  05    мая  2021 года.

Приложение №3

к  постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального   округа

от   19.03.2021  № 302

График

вывозки весеннего мусора

| Дата вывозки мусора | Время вывозки мусора | Наименование улиц, переулков |
| --- | --- | --- |
| 26.04.2021 | 09.00- 17.00 | ул. Денисова, ул. Вокзальная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Шоссейная |
| 27.04.2021 | 09.00- 17.00 | ул. Победы; ул. Связи пер. Школьный; ул. Спорта от ул. Победы в сторону ж/д вокзала; ул. Молодёжная, ул. Полевая, ул. 1 Мая |
| 23.04.2021 | 09.00- 17.00 | Ул. 9 Января, ул. Первомайская, пер. Первомайский, пер. Кузнечный, пер. Песочный, ул. Спорта, ул. Свободы от ул. Победы в сторону реки Талки; |
| 22.04.2021 | 09.00- 17.00 | ул. Красноармейская, ул. Красных Зорь, ул. Боровая - от ул. Советская в сторону ветстанции, ул. Пушкинская, пер. Советский, ул. Ломоносова, ул. Лесная, ул. Чистякова, пер. Сосновый, ул. Ударников,ул. Линейная |
| 21.04.2021 | 09.00- 17.00 | ул. Красноармейская от ул. Советская в сторону моста, ул. Васильева, ул. Печатников, ул. Мира от ул. Советская в сторону санатория, пер. Мира, ул. Физкультурная, пер. Физкультурный, пер. Северный,ул. Новая, м-н Аэродром |
| 29.04.2021 | 09.00- 17.00 | ул. Заводская, ул. Локомотивная, м-н « Мякишево» |
| 28.04.2021 | 09.00- 17.00 | Ул. Железнодорожная, ул. 8 Марта от ул. Связи до микрорайона, ул. Речная, пер. Речной, пер. Путейский, пер. Комсомольский, п. Октябрьский, пер. Железнодорожный, пер. 8 Марта, пер. Связи, ул. Кремса |
| 20.04.2021 | 09.00- 17.00 | Ул. Советская от ул. Красноармейская до переезда; ул. Красных Зорь от ул. Советская в сторону моста ул. Печатников от ул. Красноармейская в сторону переезда, ул. Комсомольская; ул. Набережная; пер. Набережный, ул. Боровая от ул. Советская в сторону реки «Песь» |
| 16.04.2021 | 09.00- 17.00 | ул. Советская от переезда в сторону м-на Шиловский, пер. Московский, ул. Московская, ул. Сосновая, ул. Ясная, ул. Светлый Бор, м-н Шиловский |
| 19.04.2021 | 09.00-17.00 | Центральное кладбище |
| 05.05.2021 | 09.00-17.00 | Центральное кладбище |
| 06.05.2021 | 09.00- 17.00 | Центральное кладбище |
| Дата вывозки мусора | Время вывозки мусора | Наименование улиц, переулков |
| 07.05.2021 | 09.00- 17.00 | Центральное кладбище |
| 15.04.2021 | 09.00- 17.00 | Ул. Заречная, пер. Заречный, ул. Зелёная; ул. Мелиораторов, ул. Евгения Горюнова |
| 14.04.2021 | 09.00-17.00 | М-н ул. Шоссейная, ул. Энергетиков, ул. Лесников, ул. Дорожников, м-н ул. 8 Марта |
| 30.04.2021 | 09.00- 17.00 | ВРП |

Вывозка    мусора   с   мест   общего    пользования    производится    организациями    самостоятельно  (по  согласованию    с  комитетом    городского    хозяйства, телефоны:   50-566, 55-537)    или     обслуживающими    организациями   на   безвозмездной    основе    в  затаренном    или     собранном    виде.