Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021 № 863

р.п. Хвойная

О внесении изменений в постановление Администрации

Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 945

В соответствии ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях приведения в соответствие, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 945 следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2021-2023 годы - 89920,035 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа-15265,935 тыс. руб., - бюджет области –26785,0 тыс. руб.; 2022 - бюджет округа- 16401,400 тыс. руб., - бюджет области –7390,0 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 16687,700 тыс. руб.. - бюджет области –7390,0 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| --- | --- |

  - В паспорте Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства в отношении дорог местного значения Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2021-2023 годы - 87528,57 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа- 14274,47 тыс. руб., - бюджет области – 26785,0 тыс. руб.; 2022 - бюджет округа- 15701,400 тыс. руб., - бюджет области – 7390,0 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 15987,7 тыс. руб.. - бюджет области – 7390,0 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| --- | --- |

  - В паспорте Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском  муниципальном округе на 2021-2023 годы» муниципальной  подпрограммы Хвойнинского муниципального округа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой  по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2021-2023 годы — 2391,465 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа- 991,465 тыс. руб., 2022 - бюджет округа- 700,0 тыс. руб., 2023 - бюджет округа- 700,0 тыс. руб.. Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. |
| --- | --- |

  - Мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы», изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Хвойнинского муниципального округа:

от 09.03.2021 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 №945»;

от 09.06.2021 № 579 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 №945»;

от 12.08.2021 № 815 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 №945».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального округа М.С. Ермолина.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 27.08.2021 № 863

Мероприятия программы муниципальной     программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Совершенствование и содержание  дорожного хозяйства  Хвойнинского   муниципального   округа   на  2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер 17 целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 Подпрограмма Совершенствование и развитие дорожного хозяйства в отношении дорог местного значения Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог для обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах муниципального округа |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2023 годы | 1.1 |  | Бюджет муниципального округа |  | 6778,3 |  | 6904,128 |  | 7031,808 |  |
| 1.1.1 | Содержание дорог в зимний и летний период на территориях |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2023 годы | 1.1 |  | Бюджет муниципального округа |  | 4469,400 |  | 4724,600 |  | 4812,000 |  |
| 1.1.2 | Содержание в зимний и летний период (дороги вне населенных пунктах) |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2023 годы | 1.1 |  | Бюджет муниципального округа |  | 2085,900 |  | 2179,500 |  | 2219,800 |  |
| 1.1.3 | Приобретение технической соли для содержания дорог в зимний период |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021- | 1.1 |  | Бюджет муниципального округа |  | 225,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонты дорог и дорожной инфраструктуры |  | Администрация округа, комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, территориальные отделы |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | областной бюджет |  | 26785,0 |  | 7390,0 |  | 7390,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 7444,170 |  | 8797,300 |  | 9555,900 |  |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и дорожной инфраструктуры на территории |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | Бюджет муниципального округа |  | 4656,900 |  | 5824,500 |  | 5945,100 |  |
| 2.1.2 | Ремонт дорог и дорожной инфраструктуры на территории (дороги вне границ населенных пунктов) |  | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | Бюджет муниципального округа |  | 1375,600 |  | 2353,900 |  | 2391,900 |  |
| 2.1.3 | Ремонт дорог, в том числе по проекту «Дорога к дому» |  | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | Областной бюджет |  | 11085,0 |  | 7390,0 |  | 7390,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 697,436 |  | 388,9 |  | 388,9 |  |
| 2.1.3.1 | Ремонт участка дороги подъезда д.Колмошино от автодороги Спасово- Сменково – Пожарье Миголощского сельской территори , Хвойнинского округа, Новгородской области (участок 27+00 до 30+20 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 335,216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 21,094 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Связи (от дома №42 до д. №53) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1352,540 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 85,109 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Боровая (от дома №1 до стыка с ул. Советская) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 470,828 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 29,627 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Советская ( от д. №53 до д. №59) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 347,189 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 21,847 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Заречная (от моста до стыка д. №5) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 596,891 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 37,560 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.6 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Свободы (от ул. 9 Января до ул. Заречная) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 661,045 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 41,596 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.7 | Ремонт участка дороги п. Хвойная пер. Печатников (от ул. Печатников до ул. Комсомольская) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 296,868 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 18,680 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.8 | Ремонт участка дороги с. Песь ул. Сосновая (от ул. Вокзальная до д. №12) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2593,977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 163,227 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.9 | Ремонт участка дороги п.Юбилейный ул. Сосновая (от д.1а до д. №7) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2963,987 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 186,510 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.10 | Ремонт участка дороги д. Миголощи ул. Лесная ( от д. №11 до д. №16) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 418,038 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 26,305 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.11 | Ремонт участка дороги по ул. Красных Зорь (от д.№14 до ул. Советская) |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1048,421 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 65,881 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта автомобильных дорог (Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская п. Хвойная) |  | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 | 1.2 |  | Областной бюджет |  | 15700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Составление сметных расчётов, проверка достоверности определения сметной стоимости представленной сметной документации по объектам |  | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | Бюджет муниципального округа |  | 218,235 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |
| 2.1.6 | Осуществление строительного контроля (измерения и испытания соответствующей продукции) |  | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | Бюджет муниципального округа |  | 335,999 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2.1.7 | Оформление прав собственности на дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них |  | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  | 2021 – 2023 годы | 1.2 |  | Бюджет муниципального округа |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД ОМВД России по Хвойнинскому округу |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4. |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.2. | Организация профилактико-просветительных мероприятий |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4. |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального округа |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4. |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.4 | Установка и замена дорожных знаков в п. Хвойная |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | Бюджет муниципального округа |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 1.5 | Нанесение дорожной разметки в п. Хвойная |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | Бюджет муниципального округа |  | 640,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 1.6 | Разработка проекта схемы организации дорожного движения р.п. Хвойная |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021 г |  | 1.4 |  | Бюджет муниципального округа |  | 151,465 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу, Администрация муниципального округа |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.3. | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.4. | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.5. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального округа |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.6. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального округа |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.7. | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.8. | Приобретение для дошкольных и школьных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу |  | 2021-2023 годы |  | 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |