Администрация Хвойнинского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020  №  919

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие информатизации на территории Хвойнинского

муниципального округа на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской     Федерации, Перечнем муниципальных программ Хвойнинского               муниципального района, утвержденным распоряжением Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.08.2020 № 227-рг «Об         утверждении перечня муниципальных программ Хвойнинского                муниципального округа», Администрация Хвойнинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы».

- Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального района» и разместить  на   официальном  сайте  Администрации  Хвойнинского  муниципального   района   в  информационно-телекоммуникационной   сети  «Интернет».

Глава   района 					С.А.Новоселова

ма

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Хвойнинского  муниципального района

от  13.11.2020  № 919

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие информатизации на территории

Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы»

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа. |
| Цели Программы | - Повышение эффективности работы Администрации Хвойнинского муниципального округа за счет оптимизации процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и качества управленческих решений) - государство как цифровая платформа; - Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", внедрения цифровых технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы; |

|  | - Защита информации и поддерживающей ее информационной инфраструктуры; - Формирование кадров в сфере цифровой экономики в Хвойнинском округе. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы; 2. Обеспечение информационной открытости Администрации Хвойнинского муниципального округа; 3. Обеспечение потребности в персональных компьютерах, в лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных устройствах и копировально-множительной техники; 4. Создание сквозной цифровой технологии на основе отечественных разработок; 5. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов; 6. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных; 7. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в сфере цифровой экономики в Администрации Хвойнинского муниципального округа. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Объемы финансирования за счет всех источников - 2336,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 2021 год – 800,0 тыс. рублей; 2022 год – 768,0 тыс. рублей; 2023 год – 768,0 тыс. рублей; Из них: бюджет муниципального округа - 2336,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 2021 год – 800,0 тыс. рублей; 2022 год – 768,0 тыс. рублей; 2023 год – 768,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация на территории Новгородской области мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", мероприятий Национальной технологической инициативы и других программ (мероприятий) институтов развития, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий; - обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию; - развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий; - сокращение «цифрового неравенства» в Хвойнинском муниципальном округе, предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп; развитие сервисов на основе информационно-телекоммуникационных технологий; - развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления; - формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний; - формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; - развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления; - высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде; - достижение уровня развития технологий защиты информации, обеспечивающего неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа; - обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления; - повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Хвойнинского муниципального округа в области эффективного использования информационных технологий. |

I. Характеристика текущего состояния сферы информатизации Хвойнинского муниципального округа

В целях повышения эффективности реализации основных направлений развития информационного общества и формирования элементов электронного правительства в Хвойнинском муниципальном районе реализовывалась муниципальная программа «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы».

Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих результатов:

Обеспечен широкополостный доступ в Интернет Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Обеспечено функционирование системы электронного документооборота с Правительством Новгородской области.

Налажено взаимодействие электронного документооборота с многофункциональным центром в системе АИС МФЦ.

Проведена модернизация Официального сайта Администрации Хвойнинского муниципального округа. Вся размещаемая информация на сайте поддерживается в актуальном состоянии.

Сведения об услугах, предоставляемых подведомственными учреждениями Администрации занесены в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.

Достигнут показатель 97 % при выполнении плана «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 70 процентов».

Проводилась работа по переводу типовых услуг в электронный вид.

Установлено программное обеспечение ViPNet Client  на 6 рабочих мест для обеспечения защищенного доступа передачи данных для функционирования информационных систем  АИС МФЦ и «Смарт-Роут» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Установлен антивирус Kaspersky Endpoint Security с сертификатом соответствия ФСБ, ФСТЭК для работы на этих рабочих местах.

Проводилось резервное копирование нормативно-правовых актов, актуализация учетных записей для получения доступа к информационным системам Смарт-Роут, АИС МФЦ, приобретение электронно-цифровых подписей.

Обновлен «парк» компьютерной техники.

Развитие информатизации в Хвойнинском муниципальном округе направлено на реализацию целей и задач, поставленных следующими нормативно-правовыми актами:

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

2.Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

4.Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Постановление Правительства Новгородской области от 31 января 2017 года N 31 «О государственной программе Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы" (с изменениями на 27 декабря 2019 года).

В настоящее время существует ряд важных проблем, касающихся развития информационно-коммуникационной среды и формирования информационного пространства на территории Хвойнинского муниципального округа, влияющих на его дальнейшее успешное развитие:

Требует дальнейшего развития информационно - коммуникационная инфраструктура Администрации Хвойнинского муниципального округа для обеспечения возможности предоставления услуг с использованием ИКТ.

Для полноценного включения в процесс предоставления услуг с помощью ИКТ требуется внедрение соответствующих информационных систем, позволяющих обеспечить продуктивную работу по предоставлению услуг населению и бизнесу, как на местах, так и с использованием «Интернет».

Компьютерная техника в Администрации муниципального округа устаревает, требует полной замены или ремонта.

Необходимо оснащение компьютерной техники сертифицированными программными средствами, антивирусным программным обеспечением;

Остаются первостепенными проблемы защиты телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем: интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, их внедрение требует новых подходов к обеспечению информационной безопасности.

Развитие электронного документооборота требует внедрения ЭЦП, что позволит обеспечить расширение возможностей использования электронного документооборота, участвовать в размещении муниципальных заказов на электронных торговых площадках и повысить сохранность информации.

Нехватка кадровых ресурсов, обладающих необходимыми ИТ-компетенциями. Существует необходимость в проведении (участии) обучающих семинаров по использованию ИКТ и информационных систем.

Необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой на официальном сайте, требует доработать программное обеспечение и провести технические мероприятия, направленные на бесперебойную работоспособность официального сайта Администрации округа.

Решение указанных выше проблем обеспечит:

достижение целей информатизации;

определение конкретных целей использования ИКТ в интересах развития Хвойнинского округа и предоставления услуг населению и бизнесу и обеспечение их достижения;

использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию при построении электронного Правительства технологических архитектур и решений;

проведение единой технической политики при решении задач использования ИКТ Администрации Хвойнинского  муниципального округа;

совместимость информационных систем и межведомственное взаимодействие на муниципальном уровне, а также с информационными системами и ресурсами регионального и федерального уровня;

решение интеграционных, межведомственных задач, без чего невозможно эффективное и безопасное использование ИКТ – задач, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание межведомственных информационных систем и баз данных;

достижение целей информационной безопасности: актуальность, целостность, доступность и безопасность информационных систем и ресурсов.

Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления в части применения современных информационно-коммуникационных технологий.

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Приоритетной задачей настоящей Программы является повышение качества жизни населения округа на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Повышение качества подготовки специалистов является необходимым условием перехода на инновационный путь развития.

В рамках Программы будет осуществляться работа по обеспечению открытости доступа к информации о деятельности муниципальных органов округа, в частности, модернизация и развитие официального сайта округа и специализированных порталов в сети Интернет.

Будут развиваться функциональные элементы инфраструктуры электронного правительства, в частности, реестр муниципальных услуг, центр общественного доступа к информации органов государственной власти и государственным электронным услугам, многофункциональный центр предоставления услуг, технические средства организации электронного межведомственного взаимодействия.

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации планируется достижение, следующих конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности:

- Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- Обеспеченность персональными компьютерами в Администрации округа, администрациях сельских территорий, муниципальных учреждениях - 100%;

- Доля рабочих мест в органах местного самоуправления округа, объединенных в локальные вычислительные  сети – 80%;

- Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет - 100%;

- Количество бюджетных муниципальных учреждений имеющих выход в интернет - 100%;

- Обеспечение защиты и сохранности информации, обрабатываемой в информационных системах.

Основными рисками в реализации Программы являются:

недостаточное финансирование мероприятий программы;

высокая степень зависимости ресурсного обеспечения развития информационного общества от конъюнктуры рынка информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе роста цен на материально-технические средства;

недостаток квалифицированных специалистов в ряде направлений ИКТ;

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной безопасности в связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в информационных системах;

несвоевременность разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

пассивная реакция получателей услуг на введение нового механизма оказания услуг вследствие недостаточного уровня информирования заявителей;

технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый "моральный износ" оборудования, изменения требований к техническим средствам и др.).

Для управления рисками в течение всего срока выполнения муниципальной программы предусмотрены проведение мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости актуализация ее мероприятий .

3.Механизм управления реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального округа, обеспечивающий взаимодействие органов исполнительной власти района,  образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, развития технологий электронного правительства в органах исполнительной власти района.

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет комитет по организационным и общим вопросам Администрации округа в соответствии с действующим законодательством, который обеспечивает согласованные действия по реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию средств  бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку для финансирования мероприятий Программы, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

В качестве форм контроля предусматриваются:

ежеквартальный анализ хода выполнения мероприятий Программы на совещаниях в Администрации округа;

ежегодное подведение итогов выполнения мероприятий Программы на совещаниях с органами местного самоуправления округа;

контроль за выполнением и соблюдением сроков выполнения мероприятий Программы.

Контроль за правильностью расходования и целевым использованием средств бюджета осуществляется уполномоченными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

_______________________________________________________

4.Перечень целевых показателей Программы Хвойнинского муниципального округа

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля органов местного самоуправления Новгородской области, подключенных к единой коммуникационной сети (без учета поселений) | % | 82 | 85 | 87 | 88 |
| 1.2. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области, в органах местного самоуправления Новгородской области (без учета поселений) | % | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля нормативных правовых актов, принятых в соответствии с федеральным законодательством в сфере цифровой экономики | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Степень соответствия разделов официального сайта Администрации муниципального округа требованиям действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля фактически оплаченных услуг хостинга, доменного имени для размещения официального сайта Администрации муниципального округа в сети «Интернет» к плановым | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального округа, использующих для информирования населения о работе официальный сайт Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Доля автоматизированных рабочих мест в ОМСУ, соответствующих современным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Ежегодное обновление электронной вычислительной техники | ед. | - | 5 | 5 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Доля органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений, подключенных к региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Доля граждан и организаций использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.11. | Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов государственной власти и МФЦ | % | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 1.12. | Количество государственных и муниципальных услуг, доступных через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее единый портал) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (далее региональный портал) | ед | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 1.13. | Доля органов органов местного самоуправления Новгородской области, которые провели опрос граждан об удовлетворенности качеством получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14. | Доля органов органов местного самоуправления Новгородской области, разместивших в помещениях органов местного самоуправления Новгородской области плакаты и постеры, буклеты и листовки по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15. | Доля автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций государственного (муниципального) контроля (надзора), использующих средства обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, в органах местного самоуправления Новгородской области и подведомственных им учреждениях (без учета поселений) | % | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 1.16. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям о защите информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17. | Доля работников имеющих электронную подпись, от количества имеющих право подписи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | % | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 1.19. | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | % | - | 30 | 30 | 30 |
| 1.20. | Доля работников, прошедших обучение по работе в региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Мероприятия муниципальной программы

| № п\п | Мероприятия Программы |  | Исполнитель | Целевые показатели | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Новгородской области | Администрация округа | 1.1 1.2 | постоянно | Бюджет округа | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 2. |  | Обеспечение развития централизованной IT-инфраструктуры и информационно-техническое сопровождение | Администрация округа, ГУ НИАЦ | 1.1 1.2 | 2021-2023 | Бюджет округа | 125,0 | 125,0 | 125,0 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Модернизация и обеспечение функционирования элементов инфраструктуры электронного правительства и защищенной сети между Администрацией муниципального района и Администрацией области | Администрация округа | 1.1 1.2 | 2021-2023 | Бюджет округа | - | - | - |
| Задача 2. Обеспечение информационной открытости Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мониторинг официальных сайтов на соответствие к требованиям действующего законодательства | Администрация округа, ООО РЦИТ, | 1.4 | постоянно | Не требует финансирования | - | - | - |
| 2. |  | Оплата услуг провайдера, хостинга, доменного имени, услуг связи официальных сайтов | Администрация округа, ООО РЦИТ | 1.5 | 1 раз в год | Бюджет округа | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 3. |  | Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Администрация округа, ООО РЦИТ, подведомственные учреждения | 1.4 1.6 | Постоянно | Бюджет округа | - | - | - |
| Задача 3. Обеспечение потребности в персональных компьютерах, в лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных устройствах и копировально-множительной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение компьютерной и оргтехники, в т.ч. приобретение комплектующих для ремонта оргтехники, компьютеров | Администрация округа | 1.7 1.8 | в соответствии с планом-графиком по закупкам, комплектующих | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 2. |  | Приобретение и обслуживание лицензионного программного обеспечения на базе отечественных разработок | Администрация округа | 1.7 1.18 | в соответствии с планом-графиком по закупкам, комплектующих по мере необходимости | Бюджет округа | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Задача 4. Создание сквозной цифровой технологии на основе отечественных разработок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие «сквозных» цифровых технологий | Администрация округа | 1.9 1.20 | 2021-2023 | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Задача 5 . Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация округа | 1.13 1.14 | постоянно | Бюджет округа | - | - | - |
| 2. |  | Перевод типовых услуг в электронный вид | Администрация округа | 1.10-1.15 | По потребности | Не требует финансирования | - | - | - |
| 3. |  | Размещение информации о муниципальной услуге в региональной информационной системе «Реестр государственных муниципальных услуг Новгородской области» | Администрация округа, структурные подразделения | 1.10-1.15 | постоянно | Не требует финансирования | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 6. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация подключения рабочих мест сотрудников структурных подразделений и отраслевых органов Администрации муниципального округа к защищенной сети Правительства Новгородской области | Администрация округа | 1.16 | 2021 | Бюджет округа | 32,0 | - | - |
| 2. | Организация приобретения и внедрения средств антивирусной защиты автоматизированных рабочих местах | Администрация округа | 1.16 | 1 раз в год | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Приобретение электронно-цифровых подписей | Администрация округа | 1.17 | 1 раз в год | Бюджет округа | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Задача 7. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в сфере цифровой экономики в Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения обучения и семинаров для работников органов местного самоуправления Новгородской области, организаций области и граждан по вопросам развития и использования информационных технологий, в том числе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Администрация округа, Комитет образования | 1.19 | по потребности | Бюджет округа | - | - | - |

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или

источники получения информации

«Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы»

| N целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля органов местного самоуправления Новгородской области, подключенных к единой коммуникационной сети (без учета поселений) % | Отношение количества органов местного самоуправления Новгородской области, подключенных к единой коммуникационной сети (без учета поселений), к общему количеству органов местного самоуправления Новгородской области (без учета поселений) | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.2. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области, в органах местного самоуправления Новгородской области (без учета поселений) % | Отношение количества автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области, в органах местного самоуправления Новгородской области (без учета поселений) к общему количеству автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Новгородской области (без учета поселений) | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.3. | Доля нормативных правовых актов, принятых в соответствии с федеральным законодательством в сфере цифровой экономики % | Отношение количества принятых нормативных правовых актов к общему количеству нормативных правовых актов, которые необходимо принять в соответствии с федеральным законодательством в сфере цифровой экономики | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.4. | Степень соответствия разделов официального сайта Администрации муниципального округа требованиям действующего законодательства % | Определяется в соответствии с Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Данные комитета по организационным и общим вопросам |
| 1.5. | Доля фактически оплаченных услуг хостинга, доменного имени для размещения официального сайта Администрации муниципального округа в сети «Интернет» к плановым % | Отношение фактически оплаченных услуг хостинга, доменного имени к плановым | данные представляются отделом по бухгалтерскому учету |
| 1.6. | Доля отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального округа, использующих для информирования населения о работе официальный сайт Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», % | Отношение отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального округа, использующих для информирования населения о работе официальный сайт Администрации муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»к общему количеству отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального округа | Данные комитета по организационным и общим вопросам |
| 1.7. | Доля автоматизированных рабочих мест в ОМСУ, соответствующих современным требованиям, % | Отношение числа автоматизированных рабочих мест в ОМСУ, соответствующих современным требованиям, к общему числу автоматизированных рабочих мест в ОМСУ | Данные комитета по организационным и общим вопросам |
| 1.8. | Ежегодное обновление электронной вычислительной техники, ед. | Рассчитывается на основании потребности структурных подразделений Администрации округа в обновлении электронной вычислительной техники | Данные комитета по организационным и общим вопросам |
| 1.9. | Доля органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений, подключенных к региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета | Отношение количества органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений, подключенных к региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета (без учета поселений), к общему количеству органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.10. | Доля граждан и организаций использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме % | Чэл - число граждан использовавших информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", мобильные устройства (телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; Чоб - число граждан в обратившихся в орган местного самоуправления либо государственное (муниципальное) учреждение и другую организацию, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, включенной в реестры государственных и муниципальных услуг | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |

| 1.11. | Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов государственной власти и МФЦ % | Данные министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Количество государственных и муниципальных услуг, доступных через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее единый портал) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (далее региональный портал) ед. | Суммарное количество услуг, полученных через единый портал и (или) региональный портал | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.13. | Доля органов органов местного самоуправления Новгородской области, которые провели опрос граждан об удовлетворенности качеством получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме % | Отношение количества органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области, которые провели опрос граждан об удовлетворенности качеством получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общему количеству органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области, оказывающих услуги | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.14. | Доля органов органов местного самоуправления Новгородской области, разместивших в помещениях органов местного самоуправления Новгородской области плакаты и постеры, буклеты и листовки по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме % | Отношение количества органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области, разместивших в помещениях органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области плакаты и постеры, буклеты и листовки по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общему количеству органов государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.15. | Доля автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций государственного (муниципального) контроля (надзора), использующих средства обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, в органах местного самоуправления Новгородской области и подведомственных им учреждениях (без учета поселений), % | Отношение количества автоматизированных рабочих мест, использующих средства обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций государственного контроля (надзора) (подключенных к типовой информационной системе поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг "АИС МФЦ" (далее АИС МФЦ), взаимодействующих с единым порталом и (или) региональным порталом, запрашивающих Ф-сведения, отвечающих на запросы Р-сведений), к общему количеству автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных услуг и исполнении функций государственного контроля (надзора) | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| 1.16. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям о защите информации, % | Отношение количества автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям защиты информации к общему количеству автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети | Данные комитета по организационным и общим вопросам |
| 1.17. | Доля работников имеющих электронную подпись, от количества имеющих право подписи, % | Отношение количества работников, имеющих электронную подпись, к общему количеству работников, имеющих право подписи | Данные комитета по организационным и общим вопросам |

| 1.18. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения, % | Отношение объема денежных средств на закупаемое и (или) арендуемое органами исполнительной власти Новгородской области и иными органами государственной власти Новгородской области отечественное программное обеспечение к общему объему денежных средств, предусмотренному на закупку и (или) аренду органами исполнительной власти Новгородской области и иными органами государственной власти Новгородской области программного обеспечения | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.19. | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, % | Отношение работников, прошедших обучение по компетенциям цифровой экономики, к общему числу работников | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» |
| 1.20. | Доля работников, прошедших обучение по работе в региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета, % | Отношение работников, прошедших обучение по работе в региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета, к общему числу работников | Государственная программа Новгородской области "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы |