ПРОЕКТ

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

р.п. Хвойная

**О внесении изменений в постановление Администрации**

Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 957

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения Администрации Хвойнинского муниципального округа от 26.09.2022 года № 135-рг «Об утверждении Перечня муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа» и в целях приведения в соответствие, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную [программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=30587;fld=134;dst=100009) «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 года № 957 (в редакции постановления Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области от 23.08.2021 года № 845), изменения следующего содержания:

1.1. Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» заменить словами «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы»;

1.2. По тексту муниципальной программы слова «2021-2023 годы» заменить словами «2021-2024 годы»;

1.3. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.4. Приложение № 1 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

1.5. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;

1.6. Приложение № 4 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве и подлежат благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;

1.7. Приложение № 10 «Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых образцов элементов благоустройства к размещению на дворовой территории с визуализацией (фото)» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа В.В. Азоркина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава округа | С.А.Новоселова |

Проект подготовила главный специалист Беляева Н.Н.

Согласовано:

Председатель КГХ Азоркин В.В.

Заместитель Главы Ермолин М.С.

округа

Председатель Степанова А.В.

комитета финансов

Юридический Никифорова А.А.

отдел

Председатель КСП Кочкина Е.В.

Председатель КЭ и УМИ Томашевская Н.И.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от №

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| **Соисполнители муниципальной программы** | жители р.п. Хвойная |
| **Цели муниципальной программы** | - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качества современной городской среды;  - благоустройство дворовых территорий МКД Хвойнинского муниципального округа Новгородской области (далее – муниципальное образование);  - благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| **Задачи муниципальной программы** | - благоустроенно дворовых территорий муниципального образования;  - благоустроенно общественных территорий муниципального образования; |
| **Подпрограммы муниципальной программы <\*>** | Нет |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2021-2024 |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, тыс. руб.** | Всего на реализацию программы в 2021-2024 годы — 4577,644 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет 3578,736 тыс. руб.,  областной бюджет 110,683 тыс. руб.,  бюджет округа 922,351 тыс. руб.,  На реализацию программы в 2021 году – 1489,430 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет 1155,798 тыс. руб.,  областной бюджет 35,746 тыс. руб.,  бюджет округа 297,886 тыс. руб.,  На реализацию программы в 2022 году – 1 553,548 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет 1205,553 тыс. руб.,  областной бюджет 37,285 тыс. руб.,  бюджет округа 310,710 тыс. руб.,  На реализацию программы в 2023 году – \*  1 534,582 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет 1190,836 тыс. руб.,  областной бюджет 36,830 тыс. руб.,  бюджет округа 306,916 тыс. руб.,  На реализацию программы в 2024 году – \* |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  - увеличение уровня комфортности проживания граждан  - повышение к 2024 году на 30% индекса качества городской среды |

\* - ежегодно уточняется при заключении соглашения

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 73 многоквартирных дома.

Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 65 многоквартирных дома.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) составляет 83 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1936 - 2017 годах и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселка.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано, на сегодняшний день, необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри

дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

За 2015-2020 года выполнены работы по благоустройству поселения на общую сумму 7064,018 тыс. рублей. Это позволило отремонтировать дороги, ликвидировать несанкционированные свалки, произвести обрезку деревьев, озеленение поселка и др.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству на территориях своих образовательных учреждениях, а также на воинском захоронении. Проводятся субботники, ежегодно проводится весенний двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке поселка.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселка.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не

в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселка;

- низкая социальная активность населения в части трудового участия в благоустройстве общественных территорий.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

1. **Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований Новгородской области является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, округа, улицы.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков и скверов.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микроокруга. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство муниципального образования не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Проблемой в сфере благоустройства городской и сельской территорий является недостаточное количество комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, "зеленых зон".

По итогам проведенной инвентаризации, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, уровень благоустройства муниципального образования составляет 88,8 %, в том числе уровень благоустройства дворовых территорий 87,68 - %, уровень благоустройства общественных территорий – 90 %.

Мероприятия, проводимые в рамках Программы, позволят благоустроить территории, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обуславливает необходимость принятия Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. Реализация Программы позволит увеличить:

- долю благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий;

- долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий;

- повысить доступность общественных пространств для маломобильных групп населения.

**Цели, задачи и целевые показатели программы по годам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1.Кардинальное повышение комфортной городской среды, повышение качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом с неблагоприятной средой в два раза | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство территорий Хвойнинского муниципального округа | | | | |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Хвойнинском муниципальном округе(ед.) |  |  |  | 2 |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий в Хвойнинском муниципальном округе(ед.) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.3 | Повышение к 2024 году на 30 % индекса качества городской среды | N+10 | N+15 | N+20 | N+25 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | | | | |
| 1.2.1. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов и Администрацией, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек (ед.) | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в Хвойнинском муниципальном округе(ед.) |  |  |  | 2 |
| 1.2.3. | Количество утвержденных дизайн-проектов комплексного благоустройства общественных территорий, городских парков в Хвойнинском муниципальном округе(ед.) | 2 |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства муниципальных образований Новгородской области | | | | |
| 1.3.1. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (%) |  |  |  | 100 |
| 1.3.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе с использованием цифровой технологии в принятии решений) от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1.3.3. | Количество зон общественного WiFi | - | - | - | - |
| 1.3.4. | Внедрение функции видеоаналитики | - | 1 | - | - |

**\* -** ежегодно уточняется при заключении соглашения

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу 2021-2024 гг., планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

- повышение к 2024 году на 30% индекса качества городской среды.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (20\_\_\_ год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (на ед.) | Ед. | 5 |  |  |  | 2 |
| 2 | Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий (на ед.) | Ед. | 2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 1489,430 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Новгородской области на условиях софинансирования и определяется соглашением, заключенным между Администрацией Хвойнинского муниципального округа и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 1 к настоящей Программе.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. **Срок реализации настоящей Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2021-2024 годах без выделения этапов.

Источник финансирования уточняется при формировании бюджета.

1. **Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

7.1. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств, направляемых на выполнение современными требованиями комфортности, разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству) с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства (приложение № 9), прилагаемых к размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2021 году не более, которые включают следующие виды:

Перечень дополнительных работ по благоустройству общественных территорий (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 9) и нормативной стоимостью, включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) –1489,430 тыс. рублей;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 года № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской

среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 года».

7.2. Обязательные критерии отбора является:

а) Реализация мероприятий по благоустройству в обязательном порядке территории Хвойнинского муниципального округа - обязательных получателей субсидии;

б) минимальный перечень работ по благоустройству. При этом субсидия из федерального бюджета может быть направлена в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома:

- наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству

в) дополнительный перечень работ по благоустройству в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении указанного перечня. При этом субсидия из федерального бюджета может быть направлена в целях софинансирования дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома,

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее 30 % стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

г) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении указанных условий. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

д) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

е)Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидии из областного бюджета, в случае, если такие земельные участки еще не образованы;

ё)наличие средств бюджета округа и в размере не менее 20 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, и общественных территорий.

7.3. Размер предоставляемой субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству и по благоустройству общественных территорий определяется органом местного самоуправления самостоятельно.

7.4. Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории разрабатывается эскизный дизайн-проект, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой территории).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

* 1. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.
  2. Адресный перечень всех общественных территорий расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории), и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, утверждается в соответствии с Приложением 4 к программе.
  3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, утверждается в соответствии с Приложением 5 к программе.
  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;
  5. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в соответствии с Приложением 6 к программе.
  6. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий выполняется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с Приложением 7 к программе).
  7. Программа предусматривает иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;
  8. Порядок аккумулирования и расходования расходования средств, направленных на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с Приложением 8 к программе.

7.13. Ежегодно, в начале текущего финансового года обеспечивается проведение рейтингового голосования путем проведения:

- интернет-голосования на Единой федеральной платформе (далее по тексту – Платформа);

- очного голосования (с предъявлением паспорта) на специально созданном участке для голосования **по адресу:** Новгородская область, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская д. 11 каб. № 47.

7.14. Право Хвойнинского муниципального округа исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом Хвойнинского муниципального округа при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссии в порядке, установленной такой комиссией;

7.15. Право Хвойнинского муниципального округа исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой

территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссии, установленной такой комиссией;

7.16. Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

7.17. Наличие мероприятий по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

7.18. Наличие синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

7.19. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

1. **Механизм управления реализацией муниципальной**

**программы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы в приложении № 1,2,3,4.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа подлежит размещению на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа, а также общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в течение 5 рабочих дней со дня представления его первому заместителю Главы администрации округа.

**9. Общественный контроль**

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет Общественная комиссия. Порядок работы и состав Общественной комиссии утвержден постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 11.01.2021 № 1.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от №

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель:  Комитет городского хозяйства  Соисполнитель:  Жители рп. Хвойная  собственники помещений в многоквартирных домах | 1489,430 | 1553,548 | 1534,582 |  |
| - федеральный бюджет | 1155,798 | 1205,553 | 1190,836 |  |
| - областной бюджет | 35,746 | 37,285 | 36,830 |  |
| - бюджет округа | 297,886 | 310,710 | 306,916 |  |
| - внебюджетные средства |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: | Ответственный исполнитель:  Комитет городского хозяйства  Соисполнитель:  собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет округа |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: | Ответственный исполнитель:  Комитет городского хозяйства  Соисполнитель:  Жители р.п. Хвойная | 1489,430 | 1553,548 | 1534,582 |  |
| - федеральный бюджет | 1155,798 | 1205,553 | 1190,836 |  |
| - областной бюджет | 35,746 | 37,285 | 36,830 |  |
| - бюджет округа | 297,886 | 310,710 | 306,916 |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от №

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Хвойнинского муниципального округа

на 2021-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта гос. программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | | Задача 1. Благоустройство территории Хвойнинского муниципального округа | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1.1 | | Благоустройство дворовых территорий | Комитет городского хозяйства | 2021-2024 года | 1.1 | федераль-ный бюджет |  |  |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  | |  |
| 1.2 | | Благоустройство общественных территорий (парков) | Комитет городского хозяйства | 2021-2024 года | 1.2 | федераль-ный бюджет | 1155,798 | 1205,553 | 1190,836 | |  |
| областной бюджет | 35,746 | 37,285 | 36,830 | |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 2. | | Задача 2. Развитие территории Хвойнинского муниципального округа | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий расположенных в Хвойнинском муниципальном округе | Комитет городского хозяйства | 2021-2024 года | 1.1, 2.2, 3.1 | Бюджет округа |  |  |  | |  |
| собственники помещений в многоквартирных домах | внебюджетные средства |  |  |  | |  |
| 2.2. | | Проведение работ по благоустройству общественных территорий (парков), в Хвойнинском муниципальном округе | Комитет городского хозяйства | 2021-2024 года | 1.2, 2.2, 3.2 | Бюджет округа | 297,886 | 310,710 | 306,916 | |  |
| 3. | | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Хвойнинского муниципального округа | | | | | | | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 3.1. | | Мероприятия по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства Хвойнинского муниципального округа | Комитет городского хозяйства | 2021-2024 года | 3.1, 3.2 | - | - | - |  | |  |
|  | | ИТОГО |  |  |  | федеральный бюджет | 1155,798 | 1205,553 | 1190,836 | |  |
| областной бюджет | 35,746 | 37,285 | 36,830 | |  |
| бюджет округа | 297,886 | 310,710 | 306,916 | |  |
|  |  | |  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  | |  |
|  | Итого общее: | |  |  |  |  | 1489,430 | 1553,548 | 1534,582 | |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от №

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий многоквартирных домов,**

**расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежат благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год реализации (план) | Год реализации  (факт) |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 4 | Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Хвойнинское городское поселение, п. Хвойная,  ул. Физкультурная, д.31 | 2024 |  |
| 5 | Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Хвойнинское городское поселение, п. Хвойная,  ул. Физкультурная, д.33 | 2024 |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от №

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых образцов элементов благоустройства к размещению на дворовой территории с визуализацией (фото)**

(в соответствии нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 года»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ по благоустройству с визуализацией** | **Ед. измерения** | **Стоимость 2021 г., не более, тыс. руб.** | **Стоимость 2022 г., не более, тыс. руб.** | **Стоимость 2023 г., и последующие годы, тыс. руб.** | **Стоимость 2024 г., и последующие годы, тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Твердое или асфальтированное покрытие с установкой бортового камня  http://www.armlenstroy.ru/img/955_original.jpg | кв.м | 2,0 | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2. | Установка фонарных столбов  83 | ед. | 25,0 | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции |
| . | Установка скамеек | ед. | 15,0 | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции |
| 4. | Установка урн | ед. | 7,0 | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции |

**Перечень дополнительных работ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ по благоустройству с визуализацией** | **Ед. измерения** | **Стоимость 2021 г., не более, тыс. руб.** | **Стоимость 2022 г., не более, тыс. руб.** | **Стоимость 2023 г., и последующие года, тыс. руб.** | **Стоимость 2024 г., и последующие года, тыс. руб.** |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок  или | за 1 комплекс | 1489,430 | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции | Устанавливается с учетом уровня инфляции |
|  |  |  |  |  |  |  |

По итогам инвентаризации территорий Хвойнинского муниципального округа объектов, которые подлежат благоустройству, в 2021, 2022, 2023, 2024 г. г. не выявлено.