АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2021г.                                     пос. Высокое                                                № 43

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Высоковского

сельского поселения Торжокского района

Тверской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,               от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации               от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области на 2021-2023 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области на 2021-2023 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Высоковского

сельского поселения 								С.С.Иванова

Утверждена

постановлением администрации

Высоковского сельского поселения

Торжокского района Тверской области

от 13.10.2021г.  № 43

# Паспорт

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

# ВЫСОКОВСКОГО сельского поселения

# ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Высоковского сельского поселения Торжокского рай Высоковского она Тверской области на 2021 – 2023 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области ИНН 1056918016473 Юридический адрес: Торжокский район, пос. Высокое, ул. Кирова, д. 38 Фактический адрес: : Торжокский район, пос. Высокое, ул. Кирова, д. 38 Глава Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области: Иванова С.С. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов; 2) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»; Подпрограмма 2 «Модернизация и реконструкция систем электроснабжения, водопотребления и теплоснабжения»; Подпрограмма 3 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 100 %; Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды – 50 %; Сокращение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления (с 0,02 до 0,01 м3/чел.); Сокращение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (с 19,55 до 19,34 м3/чел.); Сокращение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (с 4,17 до 4,04 кВтч/м2) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 570 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 250тыс. рублей; 2022 год – 190 тыс. рублей; 2023 год – 130 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет – 0 тыс. рублей; районный бюджет – 0 тыс. рублей; бюджет поселения – 570 тыс. рублей. |

# Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Высоковского

# сельского поселения Торжокского района Тверской области

Реализация муниципальной программы направлена на устранение проблем в системах коммунальной инфраструктуры  Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области, которыми являются использование в уличном освещении ламп накаливания, высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов, отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации, недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций к внедрению энергосберегающих технологий.

Основными проблемами жилищного фонда  Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий и несоблюдение температурных режимов в системе отопления, использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования, недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к внедрению энергосберегающих технологий.

Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Высоковского  сельского поселения Торжокского района Тверской области, оценка внедрения инвестиционных проектов, отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на достижение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффекта при минимальных капиталовложениях.

Муниципальная программа обеспечивает решение задач по повышению энергоэффективности, по снижению расходов на энерго- и водообеспечение за счет реализации комплексного подхода ко всем участникам процесса энергосбережения:

- организациям коммунального комплекса;

- населению;

- прочим потребителям.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.

По муниципальной программе строительство объектов капитального строительства не осуществляется.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не предусматривают регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

2.4. Развитие конкуренции.

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не содержат меры по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в Высоковском сельском поселении Торжокского района Тверской области, реализации стандарта развития конкуренции.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Цель муниципальной программы соответствует:

- законодательству Российской Федерации в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- стратегии социально-экономического развития Тверской области до2023 года и плановый период до 2025 года;

- приоритетам социально-экономического развития Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области, определенным стратегией социально-экономического развития Торжокского района до 2023 года и плановый период до 2025 года.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

1) повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов;

2) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевыми показателями муниципальной программы, представленными в таблице 1.

Показатель «Протяженность отремонтированных инженерных сетей» определяется на основании фактической протяженности отремонтированных инженерных сетей на территории Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики включены в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

# Раздел 4. Характеристика основных мероприятий                          муниципальной программы

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» вошли мероприятия по замене изношенных сетей электроснабжения в жилищном фонде и другие.

В подпрограмму 2 «Модернизация и реконструкция систем электроснабжения, водопотребления и теплоснабжения» вошли мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещения и другие.

Подпрограмма 3 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» включает в себя проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, а также включает в себя мероприятия по регулированию цен, информационной поддержке, организации порядка управления бесхозяйными объектами.

# Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения целевых показателей по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 50 | 50 | 70 | 80 |  | 100 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |  | 15,7 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,18 | 0,18 | 0,179 | 0,178 |  | 0,178 |
| 3.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,06 | 0,06 | 0,055 | 0,05 |  | 0,05 |
| 3.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |
| 4.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 19,55 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |  | 19,34 |
| 4.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  | 0,017 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.2.1. | На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.2.2. | На твердом топливе, тыс.т/ тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  | 5,9 |
| 5.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  | 0,96 |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.8. | Удельный расход электрической энергии в системах освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |  | 4,04 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
| Подпрограмма I: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена изношенных сетей электроснабжения в жилом фонде | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | Администрация сельского поселения Жильцы квартир | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме I |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма II: Модернизация и реконструкция систем электроснабжения, водопотребления и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка датчиков движения для включения света в туалетах и местах общего пользования административного здания | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в жилом фонде | Жильцы квартир | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 2.4 | Замена ламп накаливания уличного освещения на энергосберегающие в населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения | всего | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 510,0 | 250,0 | 160,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.5 | Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 530,0 | 250,0 | 170,0 | 110,0 |  |  |  |
| Подпрограмма III: Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием привлеченных источников |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 3.1.2. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Администрация сельского поселения | всего | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.3. | Регулирование цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации, поверка приборов учета в жилищном фонде | Администрация сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.7. | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.8. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.9. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.10. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.12. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Администрация сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме III |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 570 | 250 | 190 | 130 |  |  |  |