Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2023 № 765

р.п. Хвойная

О внесении изменений в постановление Администрации

Хвойнинского муниципального района от 20.11.2020 № 945

В соответствии  со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,  постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года  № 806  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа,  их формирования,  реализации и проведения оценки эффективности», в целях приведения в соответствия  решение Думы Хвойнинского муниципального округа от 23.12.2022 года  № 257 «О бюджете Хвойнинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.11.20220 года № 945 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа  на 2021-2025 годы», следующего содержания:

  - Паспорт и мероприятия  муниципальной программы  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального округа  М.С. Ермолина.

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 19.06.2023 № 765

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Совершенствование и содержание  дорожного хозяйства  Хвойнинского   муниципального   округа   на  2021-2025 годы»

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому району; территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального района , комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального округа. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния Цель 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них; Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них; Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном округе; Задача 4. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства в отношении дорог местного значения Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы»; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2025 годы». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 -2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию программы в 2021-2024 годы 166 807,826 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа-13381,426 тыс. руб., - бюджет области –27788,4 тыс. руб.; 2022 - бюджет округа- 15188,2 тыс. руб., - бюджет области –20421,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 11802,3 тыс. руб.. - бюджет области – 19212,1 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 17397,2 тыс. руб.. - бюджет области – 15 543,1 тыс. руб.; 2025 - бюджет округа- 18736,1 тыс. руб.. - бюджет области – 7338,0 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - уменьшения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района не менее 0,33 % каждый год; - увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района с 8,0 километров до 10,0 километров; - недопущение роста количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения; - отсутствие погибших в результате ДТП; - отсутствие ДТП с участием детей. |

Подпрограмма

«Совершенствование   и   развитие   дорожного   хозяйства    в     отношении   дорог   местного  значения

Хвойнинского   муниципального   округа   на   2021-2025 годы»  муниципальной     программы   Хвойнинского  муниципального округа  «Совершенствование и содержание  дорожного хозяйства  Хвойнинского   муниципального   округа   на  2021-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее комитет), Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2021-2024 годы — 165 214,886 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа- 12619,286 тыс. руб., - бюджет области – 27788,4 тыс. руб.; 2022 - бюджет округа- 14616,2 тыс. руб., - бюджет области – 20421,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 11543,5 тыс. руб.. - бюджет области – 19 212,1 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 17397,2 тыс. руб.. - бюджет области – 15 543,1 тыс. руб.; 2025 - бюджет округа- 18736,1 тыс. руб.. - бюджет области – 7338,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в границах муниципального округа не менее 0,33 % каждый год; - увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа с 8,0 километра до 10,0 километров. |

- Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском  муниципальном округе на 2021-2025 годы» муниципальной     программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Совершенствование и содержание  дорожного хозяйства  Хвойнинского   муниципального   округа   на  2021-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | ОГИБДД ОМВД России по Хвойнинскому округу, комитет образования Администрации муниципального округа, Территориальные органы Администрация муниципального округа; |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном округе Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годы — 1592,94 тыс. руб., в том числе: 2021 - бюджет округа- 762,140 тыс. руб., 2022 - бюджет округа- 572,0 тыс. руб., 2023 - бюджет округа- 258,8 тыс. руб.. 2024 - бюджет округа- 0 тыс. руб.. 2025 - бюджет округа- 0 тыс. руб.. Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - недопущение роста количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения; - отсутствие погибших в результате ДТП; - отсутствие ДТП с участием детей. |

I. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа, приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры.

На 01.01.2021 год протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального округа, проходящих по территории района составляет  128,7  км, все они относятся к грунтовым дорогам V категории, а в границах населенных пунктов составляет 407,6 км и относятся к IV - V  категории.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ и в населенных пунктов в границах округа  в 2020 году привело к уменьшению доли  протяженности  автомобильных дорог общего пользования  местного  значения, не отвечающих  нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного   значения  вне границ населенных пунктов  до 87 %,

Развитие  ведущих отраслей экономики Хвойнинского округа –  лесной промышленности, торговли и сельского хозяйства  - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог.

Дорожное хозяйство крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008   № 1734-р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

Важнейшими задачами развития экономики района,  являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам района, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Хвойнинского округа являются:

а) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования, местного   значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального округа, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

б) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования Хвойнинского округа;

в) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, местного   значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального округа, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

г) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с городским и сельскими населенными пунктами муниципального округа.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Основным показателем муниципальной программы является:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного   значения  вне границ и в населенных пунктов, в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного   значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального округа;

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

- природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов;

- техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

IV.   Перечень целевых показателей муниципальной     программа

Хвойнинского  муниципального округа  «Совершенствование и содержание  дорожного хозяйства  Хвойнинского   муниципального   округа   на  2021-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1. | Подпрограммы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения , в границах муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения , в границах муниципального округа | км | 7,0 | 8,0 | 9,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| .1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , в границах муниципального округа | % | 85,0 | 82,0 | 75,0 |  | 68,0 | 68,0 |  | 65,0 |  |
| 22 | «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | недопущение роста количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения | шт | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

Мероприятия программы муниципальной     программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Совершенствование и содержание  дорожного хозяйства  Хвойнинского   муниципального   округа   на  2021-2025 годы»

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер 12 целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 Подпрограмма Совершенствование и развитие дорожного хозяйства в отношении дорог местного значения Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог для обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах муниципального округа |  |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2025 годы | 1.1 | Бюджет муниципального округа |  | 6949,121 |  | 8688,13117 | 8136,23 | 8176,75 | 8829,19 |
| 1.1.1 | Содержание дорог в зимний и летний период на территориях |  |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2025годы | 1.1 | Бюджет муниципального округа |  | 5174,075 |  | 6391,98868 | 5602,6 | 5500,940 | 5947,460 |
| 1.1.2 | Содержание в зимний и летний период (дороги вне населенных пунктах) |  |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2021-2025годы | 1.1 | Бюджет муниципального округа |  | 1775,046 |  | 2296,14249 | 2533,63 | 2675,81 | 2881,73 |
| 2 | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонты дорог и дорожной инфраструктуры |  |  |  | Администрация округа, Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды , территориальные отделы | 2021 – 2025 годы | 1.2 | областной бюджет |  | 27788,4 |  | 20421,00 | 19212,1 | 15543,1 | 7338,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 5670,165 |  | 5928,06883 | 3407,27 | 9220,45 | 9906,91 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и дорожной инфраструктуры на территории |  |  |  | Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2021 – 2025 годы | 1.2 | Бюджет муниципального округа |  | 4448,241 |  | 3369,67483 | 2014,37860 | 6713,20004 | 6768,04 |
| 2.1.2 | Ремонт дорог и дорожной инфраструктуры на территории (дороги вне границ населенных пунктов) |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2021 – 2025 годы | 1.2 | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 1462,194 | - | 1860,99556 | 2752,870 |
| 2.1.3 | Ремонт дорог, в том числе по проекту «Дорога к дому» |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2021 – 2025 годы | 1.2 | Областной бюджет |  | 11085,0 |  | 10766,00 | 11007,00 | 7338,00 | 7338,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 697,436 |  | 599,7544 | 591,62302 | 386,00 | 386,00 |
| 2.1.3.1 | Ремонт участка дороги подъезда д.Колмошино от автодороги Спасово- Сменково – Пожарье Миголощской сельской территории , Хвойнинского округа, Новгородской области (участок 27+00 до 30+20 |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 2.1 | Областной бюджет |  | 335,216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 21,094 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Связи (от дома №42 до д. №53) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 1352,540 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 85,109 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Боровая (от дома №1 до стыка с ул. Советская) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 470,828 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 29,627 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Советская ( от д. №53 до д. №59) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 347,189 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 21,847 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Заречная (от моста до стыка д. №5) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 596,891 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 37,560 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.6 | Ремонт участка дороги п. Хвойная ул. Свободы (от ул. 9 Января до ул. Заречная) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 661,045 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципа-льного округа |  | 41,596 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.7 | Ремонт участка дороги п. Хвойная пер. Печатников (от ул. Печатников до ул. Комсомольская) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 296,868 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 18,680 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.8 | Ремонт участка дороги с. Песь ул. Сосновая (от ул. Вокзальная до д. №12) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 2593,977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 158,237 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.9 | Ремонт участка дороги п.Юбилейный ул. Сосновая (от д.1а до д. №7) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 2963,987 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 193,151 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.10 | Ремонт участка дороги д. Миголощи ул. Лесная ( от д. №11 до д. №16) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 418,038 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 24,654 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.11 | Ремонт участка дороги по ул. Красных Зорь (от д.№14 до ул. Советская) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 1048,421 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 65,881 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.12 | Ремонт асфальтированной дороги ул. Центральная (от въездного знака до д. №1, от д. №14 до д. №18, от дома №28 и до конца) д. Терехово |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 1299,63527 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 72,40033 |  |  |  |
| 2.1.3.13 | Ремонт асфальтированной дороги ул.Ветеранов д. Демидово |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 388,85973 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 21,66267 |  |  |  |
| 2.1.3.14 | Ремонт асфальтированной дороги ул.Октябрьская с. Минцы |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 3133,52045 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 174,56275 |  |  |  |
| 2.1.3.15 | Ремонт грунтовой автомобильной дороги д. Щипцово – д. Дворищи |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 327,0165 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 18,2175 |  |  |  |
| 2.1.3.16 | Ремонт асфальтированной дороги ул.Мира в п.Хвойная |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 4545,21055 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 253,20545 |  |  |  |
| 2.1.3.17 | Ремонт асфальтированной дороги ул.Киренкова (от вагонного депо до д. №6) в п.Хвойная |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 1071,75750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 59,70570 |  |  |  |
| 2.1.3.18 | ремонт асфальтированной дороги по ул. Сосновая (от дома №29 до клуба) д. Миголощи Хвойнинского округа Новгородской области |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2023 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  |  | 710189,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 38172,46 |  |  |
| 2.1.3.18 | ремонт асфальтированной дороги по ул. Печатников (участки от ул. Комсомольская до ул. Красноармейская и от д. №36 до территории ДТС) п. Хвойная Хвойнинского округа Новгородской области |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2023 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  |  | 9085964,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 488367,91 |  |  |
| 2.1.3.19 | Ремонт асфальтированной дороги с. Песь ул. Железнодорожная (от дома №18 до дома №32) Хвойнинского округа Новгородской области |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2023 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1210846,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 65082,65 |  |  |
| 2.1.4 | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта автомобильных дорог (Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская п. Хвойная) |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 1.2 | Областной бюджет |  | 16703,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 168,754 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта автомобильных дорог |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022-2027 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 9655,00 | 8205,1 | 8205,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 97,52526 | 82,8914 | 82,8914 |  |
| 2.1.5.1 | Ремонт асфальтированной дороги общего пользования местного значения по пер. Пионерский (от ул. Шоссейная до ул. Денисова) в п. Хвойная |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 1088,2377 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 10,99230 |  |  |  |
| 2.1.5.2 | Ремонт асфальтированной дороги общего пользования местного значения по ул. Денисова (от железнодорожного переезда до д. №25) в п. Хвойная |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 2658,27118 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 26,85122 |  |  |  |
| 2.1.5.3 | Ремонт асфальтированной дороги общего пользования местного значения по ул. Вокзальная (между двух переходов) в п. Хвойная |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 1230,26785 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 12,42695 |  |  |  |
| 2.1.5.4 | Ремонт асфальтированной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная (от ул. Связи до д. №16) в п. Хвойная |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 4488,63228 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 45,33972 |  |  |  |
| 2.1.5.5 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту |  |  |  | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства | 2022 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  | 189,59099 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  | 1,91507 |  |  |  |
| 2.1.5.6 | Ремонт асфальтированной дороги ул. Советская п. Хвойная Хвойнинский муниципальный округ Хвойнинского района Новгородской области |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2023-2024 | 1.2 | Областной бюджет |  |  |  |  | 8205,1 | 8205,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 82,89140 | 82,891,40 |  |
| 2.1.6 | Составление сметных расчётов, проверка достоверности определения сметной стоимости представленной сметной документации по объектам |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2021 – 2025 годы | 1.2 | Бюджет муниципального округа |  | 217,535 |  | 160,00 | 100,0 |  |  |
| 2.1.7 | Осуществление строительного контроля (измерения и испытания соответствующей продукции) |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды | 2021 – 2025 годы | 1.2 | Бюджет муниципального округа |  | 138,199 |  | 238,92034 | 618,37698 | 177,363 |  |
| 2.1.8 | Оформление прав собственности на дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Комитет архитектуры, земельно – имуществен-ных отношений и муниципального контроля | 2021 – 2025 годы | 1.2 | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД ОМВД России по Хвойнинскому округу |  |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4. | - |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.2. |  | Организация профилактико-просветительных мероприятий |  |  | Комитет образования муниципального округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4. | - |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.3. |  | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального округа |  |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4. | - |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.4 |  | Установка и замена дорожных знаков в п. Хвойная |  |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2021-2025 годы | 1.4 | Бюджет муниципального округа |  |  | 214,1 | 198,0 | 50,00 |  |  |
| 1.5 |  | Нанесение дорожной разметки в п. Хвойная |  |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2021-2025 годы | 1.4 | Бюджет муниципального округа |  |  | 396,575 | 374,0 | 208,80 |  |  |
| 1.6 |  | Разработка проекта схемы организации дорожного движения р.п. Хвойная |  |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2021 г | 1.4 | Бюджет муниципального округа |  |  | 151,465 |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения |  |  | Комитет образования муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнин-скому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.2. |  | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. |  |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу, Администрация муниципального округа | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.3. |  | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  | Комитет образования муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.4. |  | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. |  |  | Комитет образования муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнин-скому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.5. |  | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального округа |  |  | Комитет образования муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.6. |  | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального округа |  |  | Комитет образова-ния муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.7. |  | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи |  |  | Комитет образования муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 2.8. |  | Приобретение для дошкольных и школьных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. |  |  | Комитет образования муниципа-льного округа, ОГИБДД ОМВД РФ по Хвойнинскому округу | 2021-2025 годы | 1.4 |  | - |  | - | - |  | - |  |