**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**

заседания Общественного Совета Администрации

Хвойнинского муниципального района

**Дата проведения: Время проведения:**

«18» декабря 2020 года                        15.00

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Члены Общественного Совета Администрации Хвойнинского муниципального района: | **Новожилова Елена Аркадьевна** |
| Крылов Сергей Анатольевич |
| Никифорова Татьяна Руслановна |
| Рыльская Светлана Сергеевна |
| Андреева Мария Федоровна |
| **Отсутствуют:** |  |
| Члены Общественного Совета Администрации Хвойнинского муниципального района: | Федоровский Иван Александрович  Казанцева Инна Юрьевна  Аристархова Любовь Юрьевна |

**Приглашены:**

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий Делами, председатель комитета по организационным и общим вопросам Администрации района | Носова Раиса Петровна |
| Заместитель Главы Администрации района | Ермолин Михаил Сергеевич |

**Повестка:**

**1. О выборе дорог местного значения общего значения в проект «Дорога к Дому» на 2021 год по Хвойнинскому муниципальному округу**

**Докладчик**: *Лобанова Татьяна Леонидовна, председатель комитета строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства*

**Слушали**: Лобанову Т.Л., рассказала о том, что бюджету Хвойнинского муниципального округа на 2021 год проектом областного закона «О бюджете Новгородской области на 2021 год и на плановый период 22-23 годов» предусмотрена субсидия из бюджета Новгородской области на формирование муниципального фонда на ремонт дорог общего пользования местного значения, которая составляет 11085,0 тыс. руб.

Данная субсидия у нас уже предусмотрена в муниципальной программе «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы». Также согласно условий соглашений предусмотрено софинансирование из местного бюджета в размере 1071,67 т. рублей (не менее 5 %).

В соответствии с Поручением Губернатора Новгородской области А.С. Никитина с 2018 года на территории области реализуется приоритетный проект Дорога к дому. Данный проект реализуется за счет предоставленной субсидии из бюджета Новгородской области на формирование дорожного фонда, т.е. используется не менее 50 % субсидии на реализацию инициатив граждан, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, высказанных в ходе проведения собрания граждан, и дорог ведущих к социально значимым объектам.

В 2020 году на территории Хвойнинского муниципального района во всех сельских поселениях региональный проект «Дорога к дому» реализован за счет средств из дорожного фонда Новгородской области и по инициативам от населения. Так в 11 поселениях и районе по проекту «Дорога к дому» реализовано 18 инициатив жителей (т.е. отремонтировано 18 дорог (участков) местного значения (общей протяженностью 9,342 м, 37539 м2, на сумму 6008,319 т. рублей).

С 01 января 2021 года Хвойнинский муниципальный район, а также все поселения района утрачивают статус муниципальных образований в соответствии с областным законом №530-ОЗ от 25 марта 2020 года «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Хвойнинского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа». С 01 января 2021 года полномочия по решению вопросов местного значения (частично) будут выполнять юридические лица - территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа. Т.е. содержание и ремонт дорог местного значения за счет бюджета округа будут выполнять территориальные отделы. А субсидию ремонт из бюджета Новгородской области будет реализовывать комитет строительства, ЖК и дорожного хозяйства, но по предложениям от Глав территорий.

И так: 19.11.2020 года Администрация Хвойнинского муниципального района приняла постановление № 933 «О реализации проекта «Дорога к дому» на территории Хвойнинского муниципального округа в 2021 году.

Ответственный за реализацию проекта «Дорога к дому» на территории Хвойнинского муниципального округа в 2021 году комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Комитет городского хозяйства и главы территориальных отделов Администрации Хвойнинского муниципального округа:

В период с 20 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года осуществляли прием предложений от жителей территорий по отбору дорог общего пользования местного значения (в границах и вне границ населенного пункта), ведущих к социально значимым объектам на территории для ремонта в первоочередном порядке в 2021 году.

До 01 декабря 2020 года предоставили предложения (с обязательным приложением фотофиксации дороги, объемом работ (протяженность, ширина, м2) , подтверждающие документы на собственность) в комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Итого до 01.12.2020 года в комитет строительства из 11 поселений поступили предложения от 6 поселений + 1 от района. Было предложено 14 дорог местного значения. Данные дороги проверялись (оформление собственности, состояние дороги (на некоторые выезжали)). Были выявлены частично – 1 дорога неправильно оформлена в собственность, 3 дороги находятся в нормативном состоянии.

На основании вышесказанного нам на общественном совете необходимо выбрать дороги, ремонт которых будет реализовываться через данный проект, и на сумму не менее 50% от субсидии, т.е. не менее 6079,0 т. рублей.

Предложения по ремонтам дорог:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по п/п** | **Участок дороги** | **длина** | **ширина** | **площадь** | **ориентировочная стоимость, тыс. рублей** | **описание работ** |
|  | **Хвойнинский муниципальный район** | | | | | |
| 1 | Подъезд к д. Колмошино от автодороги Спасово-Сменково-Пожарье Миголощского сельского поселения | 320 | 4 | 1280 | 760,0 | Полотно (щебень 80\*120 – 12 см, ПГС – 3 см.) Оканавливание справа в сторону деревни 320 м.п., слева 90 м.п. Замена трубы 1 шт (2 шт по 3 м). |
|  | **Хвойнинское городское поселение (п. Хвойная)** | | | | | |
| 2 | ул. Связи от д.№42 до д. №53 | 325 | 6 -10 | 2325 | 1627,5 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя, предусмотреть восстановление 2 лежачих полицейских |
| 3 | ул. Боровая от д. 1 до стыка ул. Советская | 148 | 5,5 | 814 | 570,0 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
| 4 | ул. Советская от д. № 53 до дома № 59 | 100 | 6 | 600 | 420,0 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
| 5 | ул. Заречная от моста до стыка (д. № 5) | 172 | 6 | 1032 | 720,0 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
| 6 | ул. Свободы | 179 | 6 и учетом съезда 24 м | 1167 | 816,9,0 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
| 7 | пер. Печатников | 128,3 | 4 | 513,2 | 360,0 | 30 % выравнивающего , 3 см основного слоя |
|  |  |  |  |  | **4514,4** |  |
|  | **Песское сельское поселение (с. Песь)** | | | | | |
| 8 | ул. Сосновая | 743 | 6 | 4458 | 3120,6 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
|  |  |  |  |  | **3120,6** |  |
|  | **Юбилейнинское сельское поселение (п. Юбилейный)** | | | | | |
| 9 | ул. Сосновая | 906,4 | 6 | 5438,4 | 3806,8 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
|  | **Миголощское сельское поселение (д. Миголощи)** | | | | | |
| 10 | ул. Лесная | 220 | 3,3 | 726 | 508,2 | 30 % выравнивающего , 4 см основного слоя |
|  | **Итого ;** |  |  |  | **Ориентировочно - 12710,0** | Примечание:  об - 11085,0 мб-1071,67 итого 12156,67 |

***Решили:***

1. Принять к сведению представленную информацию;
2. Одобрить и включить в перечень дорог местного значения общего пользования в проект «Дорога к дому» на 2021 год:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование дороги*** |
|  | **Хвойнинский район** |
| 1 | Подъезд к д. Колмошино от автодороги Спасово-Сменково-Пожарье Миголощского сельского поселения (участок 27+00 до 30+20) |
|  | **(п. Хвойная) Хвойнинское городское поселение** |
| 2 | ул. Связи от д.№42 до д. №53 |
| 3 | ул. Боровая от д. 1 до стыка ул. Советская |
| 4 | ул. Советская от д. № 53 до дома № 59 |
| 5 | ул. Заречная (от ул. Свободы до д. № 5) |
| 6 | ул. Свободы (от ул. 9 Января до ул. Заречной) |
| 7 | пер. Печатников (от ул. Печатников до ул. Комсомольская) |
|  | **Песское сельское поселение (с. Песь)** |
| 8 | ул. Сосновая (от ул. Вокзальная и до д. № 12) |
|  | **Юбилейнинское сельское поселение (п. Юбилейный)** |
| 9 | ул. Сосновая ( от д. №1а до д.7) |
|  | **Миголощское сельское поселение (д. Миголощи)** |
| 10 | ул. Лесная от д.№11 до д.№16 |

1. Направить настоящий протокол заседания общественного совета в Администрацию муниципального района.

**Председатель**

**Общественного Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилова Е.А.**

**Члены:**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крылов С. А.** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никифорова Т. Р.** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыльская С. С.** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреева М. Ф.** |
|  |

Имеется видеозапись.