Администрация Хвойнинского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.08.2018   №  610

р.п. Хвойная

Об утверждении Положения о муниципальном проектном офисе Администрации Хвойнинского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хвойнинского муниципального района, постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от  июля 2018 года №    «Об организации проектного управления в Администрации Хвойнинского муниципального района и органах местного самоуправления Хвойнинского муниципального района», в целях организации, координации, контроля и оказания методического сопровождения проектной деятельности в Администрации района,   Администрация     Хвойнинского   муниципального    района    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

- Положение о муниципальном проектном офисе Администрации Хвойнинского муниципального  района (далее Положение);

- Состав муниципального проектного офиса Администрации Хвойнинского муниципального  района

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального района.

- Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на консультанта Главы района Ханькову О.И.

Глава    района				С.А.Новосёлова

Приложение

к постановлению Администрации Хвойнинского  муниципального района   от   13.08.2018  №    610

Положение о муниципальном проектном офисе Администрации Хвойнинского муниципального  района

1. Общие положения

- Муниципальный проектный офис (далее - МПО) - коллегиально- совещательный орган Администрации Хвойнинского муниципального района.

- Целью деятельности МПО является организация, координация, методическое сопровождение и контроль проектной деятельности в Администрации Хвойнинского муниципального района .

- Создание, реорганизация и ликвидация МПО проводится по решению Главы Хвойнинского муниципального района и оформляется постановлением.

- Руководство МПО осуществляет Консультант Главы Хвойнинского муниципального района.

- МПО подчиняется Главе Администрации Хвойнинского муниципального района.

- В своей деятельности МПО руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

- федеральными конституционными законами;

- федеральными законами;

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;

- государственными стандартами в области проектного менеджмента,

- методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- нормативными правовыми актами муниципального района;

- настоящим Положением.

2. Основные задачи муниципального проектного офиса

Основными задачами муниципального проектного офиса являются:

- Организация планирования, реализации и контроля проектной деятельности в Администрации Хвойнинского муниципального района.

- Участие в создании и развитии системы управления проектной деятельностью ( далее СУПД) в Администрации Хвойнинского муниципального  района.

- Контроль бесперебойности и правильности функционирования СУПД в Администрации Хвойнинского муниципального  района..

3. Функции муниципального проектного офиса

Функциями муниципального проектного офиса являются:

3.1. В части организации планирования, реализации и контроля проектной деятельности в Администрации Хвойнинского муниципального  района:

Для проектных инициатив:

- рассмотрение первично поступивших проектных инициатив и назначение им предварительного управленческого профиля;

- организация и реализация детальной проработки проектных инициатив;

- согласование проработанных проектных инициатив с ответственными исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами;

- разработка заключения о целесообразности или нецелесообразности утверждения проектной инициативы.

- Для проектов:

- подготовка предложений по кандидатурам заказчика, куратора и руководителя проекта для утверждения на уровне МПО.

- согласование паспорта проекта;

- согласование календарного плана проекта;

- согласование реестра рисков проекта;

- рассмотрение статус - отчетов по проекту;

- контроль реализации проекта в соответствии с календарным планом проекта на уровне контрольных событий (вех) проекта;

- согласование запросов на изменение по проекту;

- инициация запроса Куратору проекта о переводе проекта на следующую стадию жизненного цикла;

- согласование запроса о приостановке реализации проекта;

- согласование запроса о досрочном закрытии проекта;

- согласование итогового отчета по проекту;

- инициация запроса Куратору проекта о плановом закрытии проекта.

- Организация и обеспечение административной и экспертной поддержки в сфере деятельности Администрации Хвойнинского муниципального  района для проектов, реализуемых органами местного самоуправления района; в том числе - выделение сотрудников для участия в командах управления проектами органов местного самоуправления района.

- Контроль эффективности использования временных, человеческих и финансовых ресурсов проектов, относящихся к сфере деятельности Администрации Хвойнинского муниципального района.

- Содействие выработке решений ресурсных конфликтов по проектам, относящимся к сфере деятельности Администрации Хвойнинского муниципального района .

- Взаимодействие с другими МПО органов местного самоуправления, функциональных проектных офисов исполнительных органов государственной власти по вопросам реализации проектов, относящихся к сфере деятельности Администрации Хвойнинского муниципального района .

- Выполнение поручений Проектного комитета Администрации Хвойнинского муниципального района.

- Координация деятельности специалистов Администрации района, а также взаимодействие с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления района при реализации задач в установленной сфере деятельности МПО.

- Формирование и ведение рейтинга участников проектной деятельности по проектам, находящимся в сфере деятельности Администрации Хвойнинского муниципального района .

- Формирование предложений по мотивации участников проектной деятельности по проектам, находящимся в сфере деятельности Администрации Хвойнинского муниципального района .

3.2. В части контроля бесперебойности и правильности функционирования СУПД в Администрации Хвойнинского муниципального района :

- Контроль соблюдения специалистами Администрации района методических рекомендаций по проектной деятельности.

- Контроль соблюдений утвержденных форматов нормативно- регламентных, методических и рабочих управленческих документов для управления проектами в сфере деятельности Администрации  района.

- Консультационно-методологическая поддержка специалистов Администрации района в части проектного управления.

3.3. Адаптации типовых документов по проектному управлению к сфере деятельности Администрации района.

4. Состав и функциональные обязанности сотрудников муниципального проектного офиса

- В состав муниципального проектного офиса входят:

- руководитель проектного офиса;

- заместитель руководителя проектного офиса;

- администраторы проектного офиса.

- Руководитель проектного офиса:

- организует работу МПО по выполнению возложенных на МПО задач и функций;

- согласует и утверждает документы в рамках выполнения возложенных на МПО задач и функций;

- координирует взаимодействие сотрудников МПО с другими участниками проектной деятельности в районе в рамках проектной деятельности.

- Заместитель руководителя проектного офиса:

- в период отсутствия руководителя проектного офиса, а также по его поручению осуществляет руководство проектным офисом, осуществляет иные полномочия руководителя проектного офиса;

- осуществляет консультационно-методологическую поддержку специалистов Администрации района в части проектного управления.

- Администраторы проектного офиса осуществляют:

- контроль соблюдения специалистами Администрации района методических рекомендаций по проектной деятельности;

- контроль соблюдений утвержденных форматов нормативно- регламентных, методических и рабочих управленческих документов для управления проектами в сфере деятельности Администрации района ;

- организацию планирования, реализации и контроля проектной деятельности в Администрации района в рамках своих зон ответственности.

5. Полномочия муниципального проектного офиса

Муниципальный проектный офис в пределах своей компетенции имеет право:

- Запрашивать у участников проектной деятельности необходимую информацию и материалы.

- Давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию МПО.

- Организовывать и участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции МПО.

- Согласовывать и утверждать нормативно-правовые и методические документы, относящиеся к компетенции МПО.

- Готовить предложения о мерах поощрения и применении мер дисциплинарного воздействия к участникам проектной деятельности по проектам, относящимся к сфере деятельности Администрации района и вносить эти предложения на рассмотрение Главы Администрации района.

- Привлекать сотрудников других структурных подразделений Администрации района для получения консультационной и иной помощи в рамках осуществлением МПО своих функций.

УТВЕРЖДЕН

постановлением    Администрации

Хвойнинского   муниципального   района   от   13.08.2018  №    610

Состав муниципального проектного офиса

| Ханькова О.И. | - консультант Главы муниципального района, руководитель проектного офиса |
| --- | --- |
| Березина Е.М. | - главный специалист юридического отдела Администрации района, заместитель руководителя проектного офиса |
| Администраторы проектного офиса: |  |
| Загуляева Д.А. | – председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации района |
| Изотова Т.Н. | – председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия Администрации района |
| Захарова Е.А. | – начальник отдела социальной защиты населения Администрации района |
| Степанова А.В. | – председатель комитета финансов Администрации района |
| Кучис Е.В. | – главный специалист комитета по организационным и общим вопросам Администрации района |
| Петрунина Н.Б. | – главный специалист организационного отдела комитета по организационным и общим вопросам Администрации района |
| Кочкин М.А. | – главный служащий организационного отдела комитета по организационным и общим вопросам Администрации района |